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ส่วนที่ 5
การนำแผนสามปีไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558 – 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม







1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบแพ
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. ก่อสร้างถนน  คสล. หรือถนนลาดยางหรือถนน
ทางเท้า
	21,733ม.
	3,399 ม.
	7,367  ม.
	 10,967 ม.
	ประชาชนใช้ถนนสะดวกตลอดปี
100 %
	 16 %
	50 % 
	100 %

	2.  ก่อสร้างถนนบุกเบิก
	7,056 ม.
	1,996 ม.
	2,160 ม.
	2,900 ม.
	ประชาชนมี
ถนนเพียงพอ
100 %
	28 %
	59 %
	100 %

	3.  ซ่อมแซมปรับปรุงถนน
	5,730 ม.
	1,490 ม.
	3,440 ม.
	800 ม.
	ถนนได้รับ
การซ่อมแซม
100 %
	26 %
	86 %
	100 %

	4.  ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำ
	4,800   ม.
	1,289  ม.
	 1,050 ม.
	2,461  ม.
	สามารถระบายน้ำได้
100 %
	27 %
	49 %
	100 %


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	5. ก่อสร้างสะพานหรือท่อเหลี่ยม
	29 ม.
	9 ม.
	10
	10 ม.
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100 %
	50 %
	100%
	100 %

	6.  โครงการวางท่อระบายน้ำและขุดลอกคู
	250 ม.
	50 ม.
	200ม.
	-
	คูน้ำได้รับการขุดลอก
80 %
	9 %
	100 %
	-


รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  2558– 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายสะเกใน (บ้านปะจูรอเซะ) ม.1
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ยาว 50 ม.
	150,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านโต๊ะยี ม.1  (ต่อเติม)
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 60 ม.
	180,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะเกใน-ดอเลาะ สะอุ ม.1
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 3   ม.  ยาว  43     ม. หนา 0.15 ม.
	109,200
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการบุกเบิกถนน พร้อมก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.พร้อมวางท่อ สายกลางนา ม.1
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	137,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังพร้อมวางท่อ สายสะมะแอ ม.1
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. วางท่อ จำนวน 2 จุด
	-
	
	35,200

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปายอ ม.1
	เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	52,200

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะดะโอะ-เซ็งยะผา ม.1
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะดอรอนิง ม.1
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	60,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสายปายอ ม.1
	เพื่อให้มีถนนที่มีสภาพที่ดี
	กว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	184,800อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. สายสะเกนอก(ข้างโรงเรียน) ม.1
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ยาว 50 ม.
	-
	
	-
	20,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด
 (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการบุกเบิกถนน สายกูโบร์โต๊ะลือแบ ม.1
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว 100 ม. 
	-
	
	140,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายตาลาฆอสาเมาะ หมู่ที่ 2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว  70 ม. หนา 0.15 ม.
	139,650

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการบุกเบิกลงดินลูกรังสายบ้านแบเซ็ง ม.2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว  34 ม. หนา 0.15 ม.
	27,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านดาเอ็ง ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 62 ม. 
	64,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกำปงบารู ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	520,000
อบต.
	
	-
	
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะโล๊ะ-กูโบร์ ม.2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม.
	557,600
อบต.
	
	
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	17
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์สายไฟฟ้าแรงสูง ม. 2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	360,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	18

	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รอบหมู่บ้านพร้อมฝาท่อ ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  245 ม.
	-
	
	-
	800,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	19

	โครงการก่อสร้างฝาท่อระบายน้ำ(ตะแกรงเหล็ก) สายตะโละซูแมและหลังหมู่บ้าน ม.2
	เพื่อให้คูน้ำมีความสมบูรณ์
	2 สาย
	-
	
	231,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	20
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายต้นหยี-กำปงบลูกา ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 70 ม.ลึก 0.70 ม. ยาว 350 ม.
	-
	
	300,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล. รอบกูโบร์ตะโละซูแม ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 800 ม.
	-
	
	-
	24,200

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	22
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายแบมะ ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว  100 ม.
	-
	
	-
	80,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	23
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านรุสดี (อบต.) ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 4.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว  100 ม.
	-
	
	-
	80,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายจาเราะปิงะ ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1.50 ม.ลึก 1.50 ม. ยาว 110 ม.
	-
	
	-
	320,000
อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายดอเลาะโต๊ะแยะ ม.2
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 70 ม.ลึก 0.70 ม. ยาว 250 ม.
	-
	
	300,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	26
	โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรังสายกูโบร์  ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม.
	-
	
	-
	840,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	27
	โครงการบุกเบิกถนนสายไฟฟ้า-บูเกะบีโล ม.2 
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 4 ม.  ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	150,000 

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	28
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายไฟฟ้าแรงสูง ม.2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 4 ม.  ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	900,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	29
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาลาฆอสาเมาะ หมู่ที่ 2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 3.00 ม. ยาว  200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	350,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	30
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายหลังหมู่บ้านเด็กแซ
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 3.00 ม. ยาว  100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	225,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	31
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังหลังหมู่บ้านสายบ้านรุสดี-บ้านตอเล็ก ม.2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว  200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	300,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	32
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านรุสดี-บ้านตอเล็ก ม.2
	เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว  200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	300,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	33
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.  สายกำปง แบเซ็ง ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	90,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	34
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบมัง ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	90,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	35
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด-กูโบร์ ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	500,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	36
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบานายือเลาะ-ไฟฟ้าแรงสูง ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	500,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	37
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดาเอ็ง ม.2
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	50,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	38
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก พร้อมวางท่อสายสะปอง (ต่อเติม) ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	260,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	39
	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางสายบราแงด้วยแอสฟัลติก ม.3
	เพื่อให้ถนนอยู่ใน
สภาพที่ดี
	กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.03 ม.
	7,200,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ถนนมีสภาพที่ดี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	40
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบราแง หมู่ที่ 3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5 ม.ยาว 149 ม. หนา 0.15 ม.
	620,000
อบต./อุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	41
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเจาะกาหยี(ต่อเติม) ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	391,500

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	42
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายกือลองแจเตาะ-ปาดังสะโต ม.3
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	-
	150,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	43
	โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรัง บดอัดแน่น สายปาดังสะโต-กูแบปุโรง ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	44

	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บราแง พร้อมบ่อพัก 
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.80 ม. ลึก 1.20 ม. 
	-
	
	407,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	45
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำจากโรงสี บราแง-เขตตำบลบันนังสาเรง ม.3
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 2 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 1,500 ม.
	-
	
	-
	600,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	46
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บาลาเซาะห์ บานังบาโก ม.3
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 200 ม.
	-
	
	450,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	47
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อ สายปาดังสโตร์-กูแบปุโรง ม.3
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 2 ท่อน
	-
	
	-
	46,000

อบต.
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	48
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บราแง ม.3 เข้าบ้านกะลอ
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	160,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	49
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปาดังสโตล- กูแบปูโรง ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	1,000,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	50
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจูวา ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	120,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	51
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะลาแซ ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	52
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.สายมะรอพี ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	53
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ สายปาดังสโตร์-กูโบร์ ม.3
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. ท่อขนาด 0.60x0.60 ม.
	-
	
	250,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	54
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายมัสยิดบาโงกูโบร์ ม.3
	เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	จำนวนเส้นทางคมนาคมได้รับการซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
	ถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	55
	โครงการบุกเบิกถนนสายกะลอ ม.3
	เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.
	-
	
	150,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	56
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อหลอด คสล.สายบีแด-บราแง หมู่ที่ 4 
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดีและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
	รายละเอียดตามรูปแบบที่อบต.กำหนด
	155,000
อบต.
	
	
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	57
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายกีเยาะ-บีแด ม.4
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำที่อุดตันและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 200 ม.
	600,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	58
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบีแดจอลอง ม.4
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 7 ม. ยาว 5 ม. จำนวน 2 ช่อง
	500,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	59
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบีแด-บราแง หมู่ที่ 4
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 69 ม. หนา 0.15 ม.
	230,000
อบต./เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	60
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบันนังบาโก (ต่อเติม) ม.4
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 66 ม. หนา 0.15 ม.
	220,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	61
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบีแด- บราแง ม.4
	เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	1,300,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนผลผลิตทางการเกษตรและสัญจรไปมาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	62
	โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิกสายกีเยาะ-บาเละบาโระ ม.4
	เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	90,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	63
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายกีเยาะ-บาโงย ม.4
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	352,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	64
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายบันนังบาโก-จอลอง ม.4
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	352,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	65
	โครงการซ่อมแซมถนนกลางนา สายใหม่ ม.4
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	300,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	66
	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายบีแดจอลอง ม.4
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 5 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	80,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	67
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (เพิ่มเติม) สายบาโงย-ตาหยง ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  100 ม.
	300,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	68
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบาโงฮูลู ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.10 ม. ยาว  85 ม.
	255,000
อบต.
	
	-
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	69
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายอุเผะ-มะซือดี  ม.5
	เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนย้ายผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
	470,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรใช้เป็นเส้นทางขนย้ายผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	70
	โครงการซ่อมแซมสะพาน สายเมาะวอ ม.5
	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสะพานให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด
	380,000
อบต.
	
	-
	-
	มีสะพานสัญจรได้
	สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	ส่วนโยธา

	71
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายยือริ-เจาะลาโม ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  100 ม.
	360,000
อบต.
	
	-
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	72
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายอุเผะ ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  200 ม.
	-
	
	420,000

อบต.
	-
	มีฝาคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	73
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายบือแน-ภูเขา ม.5
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	586,660

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	74
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหลังโรงเรียนตาดีกา ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.ยาว  100 ม.
	-
	
	200,000
อบต.
	-
	มีฝาคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	75
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงมาแจ ม.5
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	522,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	76
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาโง-ยือริ ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว  400 ม.
	-
	
	960,000

อบต.
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	77
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณมัสยิด ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  100 ม.
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	78
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายบาโงอีริง (ต่อเติม) ม.5-6
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	117,332

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	79
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายบาโงกลาง   ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	117,332

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	80

	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายสะพานเมาะวอ ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 3 ม.  ยาว 200 ม.
	-
	
	90,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา
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	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
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	81
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาโงตันหยง ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม.  ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.
	-
	
	90,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	82
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบาโงตันหยง ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม.  ยาว 200 ม.
หนา 0.15 ม.
	90,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปีลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	83
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉัตรมงคล ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	420,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	84
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนฉัตรมงคล ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	420,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	85
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายริมทางหลวง ม.5
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	86

	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายริมคลอง (แม่น้ำปัตตานี –  บาโงย) ม.5
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,800 ม.
	-
	
	420,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	87
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านบองอ-สะพานบองอ ม.6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	600,000

อบต.
	
	-
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	88
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปะแล-ออกถนนใหญ่ ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว  100 ม.
	300,000

อบต.
	
	-
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	89
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายปะเตะวอ ม.6
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	840,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	90
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์โต๊ะแนกอง (ต่อเติม) ม.6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	1,044,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	91
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะจูวาหลง ม.6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.
	-
	
	225,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	92
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะจูปะหลง ม.6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	225,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา
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	93
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบองอ-แม่น้ำปัตตานี ม.6
	เพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	328,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	94
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปะแล ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	360,000
อบต.
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	95
	โครงการบุกเบิกถนน คสล. สายปอเนาะ-โตะยีมะ ม.6 (เพิ่มเติม)
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	261,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	96
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบองอ ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	97
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายดูซง ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	210,000

อบต.
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	98
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายปะจิซิ ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 200 ม.
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา
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	99
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบือแน ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1.50 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 130 ม.
	-
	
	-
	814,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	100
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.  สายบองอ (1 ข้างถนน) พร้อมฝาปิด ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาวรวม 500 ม.
	-
	
	-
	1,400,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	101
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายแบนอ ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  70 ม.
	-
	
	-
	147,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	102
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์บาโงสาเรง ม.6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	840,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	103
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบอเฮง-เปาะเตะดะวี ม.6
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว  50 ม.
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	104
	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6
	เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	120,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	105
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าบึงโต๊ะมูบา ม.6
	เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	150,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	106
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบดอนิง ม.6
	เพื่อให้สามารถสัญจรได้สะดวก
	กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม.
	160,000
อบต.
	
	
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	107
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบมีฝา สายพงสตา ม.7 
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว  138 ม.
	345,000

อบต.
	
	-
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	108
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายตลาดนัด ม.7
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว  200 ม.
	600,000

อบต.
	
	-
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	109
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแลคอ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	200,000

อบต .
	
	
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	110
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปะจู ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	200,000

อบต .
	
	
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	111
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่น พร้อมวางท่อสายประปาหมู่บ้าน ม.7
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 5 ม. ยาว 80 ม.วางท่อ คสล. ขนาด ( 0.80 ม. จำนวน 20 ท่อน
	-
	
	150,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
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(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	112
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายปอเนาะ-ภูเขา ม.7
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	414,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	113
	โครงการบุกเบิกถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายกูโบร์-ตลาดนัด ม.7
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	294,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	114
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงตาหยง-ภูเขา ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	351,996

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	115
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฮิเล-ปายอ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	360,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	116
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพงสตา-ตะโละบาตู ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	348,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	117
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงดูกู ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา0.15 ม.
	-
	
	-
	522,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	118
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกูโบร์-ในสวน(ต่อเติม) ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา0.15 ม.
	-
	
	-
	348,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	119
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย ตะโละบาตู- จาเราะ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 300 ม.
	-
	
	-
	270,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	120
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาลาเซาะห์-ภูเขา  ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	1,200,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	121
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะยอ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	200,000

อบต .
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	122
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพงสตา ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	200,000

อบต .
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	123
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจูเฮง ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	200,000

อบต .
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	124
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะวอ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	200,000

อบต .
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	125
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมามะ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	200,000

อบต .
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	126
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปะจูนาแว ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	200,000

อบต .
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	127
	โครงการบุกเบิกถนน     สายกูโบร์-    ปายอ ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	220,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางบุกเบิกถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	128
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรานอ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 367 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	700,000

อบต .
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	129
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอีมานหิเล ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. หนา0.15 ม.
	-
	
	-
	783,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	130
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	1,044,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	131
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายดอเลาะมือเซ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	938,656

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	132
	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายประปา ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	250,000
อบต.
	มีถนนลูกรังเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	133
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะยา ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	174,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
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	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	134
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมะนุ๊ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	250,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	135
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรานอ-มะลี ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	250,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	136
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดูซงโตะแม ม.8 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 400 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
	-
	
	-
	1,342,950

อบต./อบจ.ยะลา
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	137
	โครงการบุกเบิกถนน พร้อมก่อสร้างทางเท้า คสล.สายบราเฮง ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 2 ม. ยาว 120 หนา 0.15 ม.
	204,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	138
	โครงการบุกเบิกถนน   พร้อมก่อสร้างทางเท้า   สายกะนิละห์(รานอ) ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 2 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม.
	153,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
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	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	139
	โครงการบุกเบิก พร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายมามุ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
	272,000
อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	140
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมาะเน๊าะ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 2 ม. ยาว 100 หนา 0.15 ม.
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	141
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมะ-ประปา ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 102 หนา 0.15 ม.
	-
	
	291,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	142
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายฮูลู ม.8
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 2 ม. ยาว 8 ม. 
	-
	
	-
	300,000

อบต.
	มีท่อเหลี่ยมที่ได้มาตรฐาน
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	143
	โครงการบุกเบิกถนนสายสนามฟุตบอล –สวนพลู    ม.8
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	ขนาดท่อ 60 ซม. ความยาว 200 ม.
	-
	
	150,000

อบต.
	-
	มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	144
	โครงการบุกเบิกถนน สายปะจู ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 หนา 0.15 ม.
	-
	
	700,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางบุกเบิกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
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	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	145
	โครงการบุกเบิกถนน สายหะยีดอแม็ง ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	700,000

อบต.
	มีเส้นทางบุกเบิกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	146
	โครงการบุกเบิกถนน สายสวนพลู-กายูแอลอ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	700,000

อบต.
	มีเส้นทางบุกเบิกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	147
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายทางเข้า ร.ร.บ้านลือมุ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 800 หนา 0.15 ม.
	-
	
	700,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางบุกเบิกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	148
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปะจู ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 700 หนา 0.15 ม.
	-
	
	500,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	149
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเซ ม.8
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	กว้าง 4 ม. ยาว 300 หนา 0.15 ม.
	-
	
	225,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้และใช้ขนผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	150
	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งแม่น้ำปัตตานี สายดูซงโต๊ะแม ม.8
	เพื่อป้องกันการกัดเซาะดินลงสู่แม่น้ำ
	ความยาว 500 ม.
	-
	
	800,000

อบต.
	-
	มีกำแพงกันตลิ่งที่ได้มาตฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถป้องกันการกัดเซาะของดินไหลลงสู่แม่น้ำ
	ส่วนโยธา

	151
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศูนย์เด็กเล็กฯ ม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5 ม. ยาว 500 เมตร หนา 0.15 ม.
	637,000
อบต.
	
	-
	
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	152
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายลือมุ-อุเป ม.8และ ม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	425,000

อบต.
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	153
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายสามแยกบาตูฮาปา-สะพาน ม.9
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.35 ม. ลึก 0.35 ม. ยาว  250 ม.
	-
	
	367,500

อบต.
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	154
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายอุเป ม.9
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 5.00 ม. ขนาด 1.50x1.50 จำนวน 2 ช่อง
	-
	
	520,300

อบต.
	-
	มีท่อเหลี่ยมระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	155
	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายอุเป-บาตูฮาปา  ม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม.หนา 0.15 ม.
	-
	
	425,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	156
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดะโอะ ม.9 (ต่อเติม)
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
	
	
	-
	174,000
อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	157
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายจูเละ-ตาหยง ม.9
	เพื่อให้ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	-
	733,325

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีถนนเพียงพอ
	ส่วนโยธา

	158
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด – กูโบร์ ม.9 (ต่อเติม)
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2.00 ม. ยาว 30 ม.
	
	
	85,000

อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	159
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายกูโบร์ ม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 440 ม.
	-
	
	-
	240,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	160
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านบีซู ม.9
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 5.00 ม. ขนาด 1.50x1.50 จำนวน 2 ช่อง
	-
	
	520,300

อบต.
	-
	มีท่อเหลี่ยมระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	161
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายมัสยิด- สนามฟุตบอล ม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.
	-
	
	-
	360,000

อบต.
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	162
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฮูลู ม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 2 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	200,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	163
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกคลองม.9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.
	-
	
	350,000
อบต.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	164
	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ สายหน้ามัสยิด ม.9
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 0.50 ม. ลึก0.50 ม.
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	มีคูระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มบ้าน
	59  
กลุ่มบ้าน
	13 
กลุ่มบ้าน
	32
กลุ่มบ้าน
	24  
กลุ่มบ้าน
	ประชาชนใช้ไฟฟ้าครบ
100 %
	22 %
	76 % 
	100 %

	2.  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะหมู่บ้าน
	8 

กลุ่มบ้าน
120 ชุด
	3 

กลุ่มบ้าน
45 ชุด
	2 
กลุ่มบ้าน
35 ชุด
	4 
กลุ่มบ้าน
40 ชุด
	แสงสว่างเพียงพอ
100%
	100%
	100%
	100%


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสะเกใน-ปะเงาะมะม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน ความยาว
 50 ม.
	100,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายกลุ่มบ้านบาบอกา ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน ความยาว 
50 ม.
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านตะโละยิ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
(ระยะทาง 450 ม.)
	-
	
	-
	105,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าริมถนน 410 สะเก-กรงปินัง
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน (ระยะทาง 200 เมตร)
	-
	
	105,000
อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายแบดง ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	105,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	6
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสภาเก่าถึงตะโละยิ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน ความยาว
 50 ม.
	-
	
	-
	100,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านกลางนา-สายสะมะแอ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	250,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการขยายเขต สายคอเต็บ ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	250,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสะเกใน-ภูเขา ม.1
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน ความยาว
 50 ม.
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการติดตั้งเพิ่มเติมเสาไฟฟ้า สายกูโบร์ ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน 
ความยาว 300 ม.
	150,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนปริมาณเสาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ากูโบร์สาธารณะ ม.2
	เพื่อให้กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	1 ตัว
	10,500

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนมิเตอร์ได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น
	กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	12
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายประปา ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน 
ความยาว 100 ม.
	-
	
	100,000
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการติดตั้งเพิ่มเติมเสาไฟฟ้า สายตะโละซูแม ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	100,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนปริมาณเสาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการติดตั้งเพิ่มเติมเสาไฟฟ้า สายสะพานกำปงบารู
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนปริมาณเสาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหลังหมู่บ้านตะโละซูแม ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	4 เสา
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายกะจิ-บาโงปอเยาะ ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	6 เสา
	-
	
	125,000
อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายตะละฆอสาเมาะ ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	125,000
อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายตะโละ ม.2
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	125,000
อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	19
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายตะลาฆอบาต๊ะ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	125,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	20
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดุซงบาโต๊ะ-บ้านลาโย๊ะ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	210,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	21
	โครงกายขยายเขตไฟฟ้า สายกูโบร์ปาดังสโตร์ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	22
	โครงกายขยายเขตไฟฟ้า สายมัสยิดปาดังสโตร์-ดอเละลาแซ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	23
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายมะลาแซ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	-
	210,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า   สายบราแง ซอยกะลอ ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
ความยาว 100 ม.
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการขยายเขตไฟฟ้ากูโบร์ปาดังสโตล และบาโงกูโบร์บราแง(พร้อมติดตั้งชุดโคมไฟ) ม.3
	กูโบร์มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
	ระยะทาง 300 ม.
	250,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	26
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายริมถนน สาย410 ช่วงบ้านสะปอง ม.3
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	27
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบีแด-จอลอง ม.4
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	300,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	28
	โครงการขยายเขตไฟฟ้ากลุ่มบ้านบีแด-แม่น้ำ ม.4 (สายหลัก)
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	29
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบีแดจอลอง ม.4 
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	30
	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะหมู่บ้าน(เพิ่มเติม) ม.4
	เพื่อให้มีความแสงสว่าง
	20 ชุด
	-
	
	250,000
อบต.
	-
	จำนวนโคมไฟได้รับการติดตั้งเพิ่ม
	แสงสว่างทั่วถึง
	ส่วนโยธา

	31
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายดูซงปะโตะ ม.4
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	875,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	32
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายเจาะลาโม ม.5
	เพื่อให้กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	1 กูโบร์
	126,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	33
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายมัสยิดใน (บาลาเซาะห์บาโงตาหยง) ม.5
	เพื่อให้กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	1 กูโบร์
	126,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	34
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายปะจูซิ ม.6
	เพื่อให้กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	1 กลุ่มบ้าน
	126,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	35
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดูซง ม.6
	เพื่อให้กูโบร์มีไฟฟ้าใช้
	1 กลุ่มบ้าน
	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	36
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายแวมูบา ม.6
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	จำนวน 1 จุด
	-
	
	-
	80,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	37
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายกูโบร์บาโงสาเรง ม.6
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	จำนวน 1 จุด
	-
	
	120,000
อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	38
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 สายปอเนาะ-ภูเขา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	126,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	39
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายกูโบร์ ม.7
	เพื่อให้กูโบร์มีแสงสว่าง
	1 กูโบร์
	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	กูโบร์มีไฟฟ้าแสงสว่าง
	ส่วนโยธา

	40
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายฮีเล-ปายอ ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
 (ระยะทาง 50 ม.)
	-
	
	-
	126,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	41
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายมัสยิด-กำปง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	42
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายตลาดนัด-ภูเขา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	43
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 สายหลังตลาดนัด ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	-
	126,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	44
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 สายบาโงตาหยง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	-
	126,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	45
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 สายตะโละบาตู ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	46
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 สายกูโบร์-คลอง ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	47
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายฮีเล-สะพาน ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	48
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายพงสตา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	49
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบาโงดูกู ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน

	-
	
	-
	200,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	50
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 สายบือแนแล- พงสตา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	5 ต้น
	-
	
	-
	300,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	51
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายตะโละบาตู- บือแน ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	4 ต้น
	-
	
	-
	250,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	52
	ติดตั้งชุดโคมไฟ ถนนสาย
ตะโละบาตู-บือแน ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	15 จุด
	-
	
	-
	45,000
อบต.
	จำนวนโคมไฟสาธารณะได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	53
	ติดตั้งชุดโคมไฟ ถนนสาย
ปอเนาะ ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	15 จุด
	-
	
	-
	45,000
อบต.
	จำนวนโคมไฟสาธารณะได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	54
	ติดตั้งชุดโคมไฟสายบือแนแล- พงสตา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	5 จุด
	-
	
	-
	15,000
อบต.
	จำนวนโคมไฟสาธารณะได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	55
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายตะโละบือยา ม.7
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	4 ต้น
	-
	
	-
	250,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	56
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านฮูลู ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	3 ต้น

	32,000

อบต.
	
	-
	
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	57
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายอนามัย-บ้านแบมะ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 ต้น

	-
	
	25,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	58
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายแบเซะ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 ต้น

	-
	
	-
	20,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	59
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ม.1,3,6,7 และ 9
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	5 หมู่
(ม.1,3,6,7 และ 9)
	-
	
	1,050,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้
	ส่วนโยธา

	60
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ริมคลอง ดูซงโต๊ะแม ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	15,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	61
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายปะจู ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	15,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	62
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายตะฮฟิซ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	15,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	63
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายหะมะบอมๆ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	15,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	64
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายเมาะเน๊าะ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	15,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	65
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านกอเซ็ง ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	25,000
อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	66
	ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะบ้านดูซงโต๊ะแม ม.8
	เพื่อให้ประชาชนได้รับแสงสว่างเวลากลางคืนในการสัญจรไปปฏิบัติศาสนกิจ
	1 จุด
	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนโคมไฟสาธารณะได้รับการติดตั้งเพิ่มขึ้น
	ประชาชนได้รับแสงสว่างเวลากลางคืนในการสัญจรไปปฏิบัติศาสนกิจ
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	67
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายมะเย็ง ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	68
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายกูโบร์- ดูซงโต๊ะแม ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	69
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้านเจะนิ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	70
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายมะมีซี ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	71
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายสะมะแอ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	72
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายอดุลย์ ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	73
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบาตะดูซงโต๊ะแม ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด

	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	74
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดอเลาะ  สกุลใบ(รานอ) ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	75
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านอาดี ม.8
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	76
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบาตูฮาปา-บ้านปอจิง ม.9
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	77
	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบีซู ม. 9
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 จุด
	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา

	78
	โครงการขยายเขตไฟฟ้า
 บ้านดอเลาะ-ยีดิง ม.9
	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบ
	1 กลุ่มบ้าน
(ระยะทาง 300 ม.)
	-
	
	126,000

อบต.
	-
	จำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น
	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะในตำบล  
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. สำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะในตำบล
	1  แปลง
	-
	-
	1  แปลง
	ที่สาธารณะมีแนวเขตชัดเจน100 %
	-
	-
	100 %

	2.  ก่อสร้างรั้วที่ดินสาธารณะ
	14  แปลง
	-
	2  แปลง
	12 แปลง
	ที่สาธารณะมีแนวเขตชัดเจน
100 %
	-
	15%
	100 %

	3. โครงการตัดหญ้า/ถางป่า/ปลูกป่า และติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้านและชุดโคมไฟ
	9  หมู่บ้าน
	9  หมู่บ้าน
	9  หมู่บ้าน
	9  หมู่บ้าน
	ทุกหมู่บ้านได้รับการตัดหญ้า ถางป่า ติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้านและชุดโคมไฟครบ100%
	100 %
	100 %
	100%

	4.  ปรับภูมิทัศน์
	9  หมู่บ้าน
	9  หมู่บ้าน
	9  หมู่บ้าน
	9  หมู่บ้าน
	ทุกหมู่บ้านได้รับการปรับภูมิทัศน์
100%
	100 %
	100 %
	100%

	5. ก่อสร้างศาลาริมคลอง/ศาลาทางแยก/ศาลาอเนกประสงค์
	5 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	3 โครงการ
	ศาลาได้รับการก่อสร้างแล้วเสร็จครบ 100 %
	20%
	20%
	100 %


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ




- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคม







1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาที่สาธารณะในตำบล
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ ตะโละยิหลัง อบต.เก่า ม.1
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	-
	
	-


	84,000

อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา


	2


	โครงการก่อสร้างรั้วปูน     กูโบร์ ตะโละ ม.2
	เพื่อให้กูโบร์มีพื้นที่ในการฝังศพเพิ่มขึ้น
	1 แปลง
(ก่ออิฐบล็อกพร้อมลวดหนาม)
	-
	
	-


	84,000

อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกันการบุกรุกและมี
	ส่วนโยธา


	3


	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบราแง ม.3
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	-
	
	-
	158,000

อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	แนวเขตที่แน่นอน
สามารถป้องกัน
	ส่วนโยธา

	4


	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามกูโบร์บ้านบีแด  ม.4
	เพื่อป้องกันการบุกรุก
	ทางด้านซ้าย,ขวาและ
ด้านหลัง
	-
	
	-

	74,000

อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	การบุกรุกได้
สามารถป้องกัน
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บาเละบาโระ ม.4
	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
	จำนวน 1 หลัง
	-
	
	200,000
อบต.
	-
	จำนวนอาคารที่ก่อสร้าง
	สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	6

	โครงการสำรวจออก นสล. ที่สาธารณะบริเวณโต๊ะบูโย๊ะ ม.4
	เพื่อเป็นป้องกันการบุกรกที่สาธารณะ

	1 แปลง

	-
	
	-
	84,000

อบต.
	จำนวนแปลงที่สำรวจ
	การบุกรุกได้
สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ โต๊ะแนกอง  ม.6  
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง
สูง 1.60 ม.ยาว 90.00 ม.
	-
	
	-
	301,000

อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกันการบุกรุกได้
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บาโงยาเราะ ม.6
	เพื่อป้องกันการบุกรุก
	1 แปลง
	-
	
	80,000

อบต.
	-
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกันการบุกรุกได้
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ บ้านกรงปินังพร้อมปรับภูมิทัศน์ ม.7
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	ก่อสร้างรั้วฝั่งตะวันตก
1  แปลง

	-
	
	-


	84,000

อบต.

	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา


	10
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านลือมุ
ม.8
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	-
	
	-


	84,000 อบต.

	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา


	11
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ บาโง
ตือเงาะ  ม.9
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	-
	
	-


	84,000 อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา


	12
	โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามกูโบร์ บ้านดูซงโต๊ะแม  ม.9
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	-
	
	-


	84,000 อบต.
	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา


	13

	โครงการก่อสร้างรั้ว
กูโบร์อุเป  ม.9
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง 

	-


	
	84,000

อบต.
	-


	จำนวนรั้วกูโบร์ที่ก่อสร้าง
	สามารถป้องกัน
การบุกรุกได้
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	14

	โครงการตัดหญ้าและป่าสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน  ม.1-9
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	10,000

อบต.
	
	15,000

อบต.
	20,000

อบต.
	จำนวนแปลง
	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ส่วนโยธา

	15

	โครงการถางป่า  ตัดหญ้า ที่ดิน สาธารณะและกูโบร์  ม.1-9
	เพื่อป้องกันการบุกรุก

	1 แปลง

	10,000

อบต.
	
	15,000

อบต.
	20,000

อบต.
-
	จำนวนแปลง
	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ส่วนโยธา

	16

	โครงการปลูกป่า ดอกไม้ประดับ สองข้างทาง  เข้าหมู่บ้าน ม.1-9
	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	9  หมู่บ้าน

	-


	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนหมู่บ้าน
	เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/หมู่บ้าน
	เพื่อความเป็นระเบียบร้อย
	9  หมู่บ้าน

	100,000

อบต.
	
	-
	-


	จำนวนหมู่บ้าน
	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ส่วนโยธา


	18
	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/หมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 7
	เพื่อความเป็นระเบียบร้อย
	1  หมู่บ้าน

	600,000

อบต.
	
	-
	-


	จำนวนหมู่บ้าน
	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	ส่วนโยธา


	19
	โครงการติดตั้งชุดโคมไฟกูโบร์ ม.1-9
	เพื่อให้กูโบร์มีแสงสว่างที่เพียงพอ
	9  หมู่บ้าน
	-
	
	50,000

อบต.
	-
	จำนวนหมู่บ้าน
	กูโบร์มีแสงสว่างที่
เพียงพอ
	ส่วนโยธา

	20
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ปาดัง สโตลและบาโงยกูโบร์บราแง
	เพื่อป้องกันการบุกรุก
	ยาว 150 ม.
	-
	
	-
	420,000

อบต.
	จำนวนพื้นที่
	สามารถป้องกันการบุกรุก
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการปรับภูมิทัศน์บาลาเซาะห์บ้านบีแด ม.4
	เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ดียิ่งขึ้น
	กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม.
	-
	
	140,000

อบต.
	-
	จำนวนพื้นที่
	สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ดียิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	22
	โครงการปรับภูมิทัศน์บาลาเซาะห์บ้านบานังบาโก ม.4
	เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ดียิ่งขึ้น
	กว้าง 20 ม. ยาว 40 ม.
	-
	
	-
	160,000

อบต.
	จำนวนพื้นที่
	สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ดี
	ส่วนโยธา

	23
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์โต๊ะลือแบ ม.1
	เพื่อป้องกันการบุกรุก
	สูง 2 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	-
	140,000

อบต.
	จำนวนพื้นที่
	สามารถป้องกันการบุกรุก
	ส่วนโยธา

	24
	โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บาโงสาเรง ม.1
	เพื่อป้องกันการบุกรุก
	สูง 2 ม. ยาว 100 ม.
	-
	
	-
	140,000

อบต.
	จำนวนพื้นที่
	สามารถป้องกันการบุกรุก
	ส่วนโยธา

	25
	โครงการก่อสร้างศาลาริมคลอง ม.8
	เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
	จำนวน 1 หลัง
	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนศาลา
	เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
	ส่วนโยธา

	26
	โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง 3 แยก ทางเข้าอำเภอ จำนวน 1 หลัง ม.7
	เพื่อเป็นที่พักของผู้โดยสารที่สัญจรไป-มา
	จำนวน 1 หลัง
	-
	
	-
	300,000

อบต.
	จำนวนศาลา
	ผู้โดยสารได้รับความสะดวกระหว่างรอรถโดยสาร
	ส่วนโยธา

	27
	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์กูโบร์ สายอบต.เก่า ม.1
	เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา
	จำนวน 1 หลัง
	-
	
	-
	150,000

อบต.
	จำนวนศาลา
	สามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
	ส่วนโยธา

	28
	โครงการจัดซื้อศาลาที่พักผ่อนสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	เพื่อเป็นที่พักของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	จำนวน 1 หลัง
	60,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนศาลา
	ประชาชนได้รับความสะดวกระหว่างรอรถโดยสาร
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. ก่อสร้างระบบประปาฯ
	1 โครงการ
	-
	-
	1 โครงการ
	อบต.ได้ก่อสร้างระบบประปาให้หมู่บ้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	-
	-
	50%

	1. ขุดบ่อบาดาล                   
	6  บ่อ
	-
	1 บ่อ
	5 บ่อ
	หมู่บ้านมีบ่อบาดาลเพียงพอ
	-
	หมู่บ้านมีบ่อบาดาลเพียงพอ
	หมู่บ้านมีบ่อบาดาลเพียงพอ

	2.  ขุดบ่อน้ำตื้น
	24  จุด     
	3 จุด
	18  จุด
	3 จุด
	ประชาชนมีบ่อน้ำตื้นครบ
100%
	8%
	80 %
	100 %

	3.  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา
	2  ครั้ง
	-
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	ประปาผิวดินและประปาหมู่บ้านใช้งานได้ 100 %
	-
	80 %
	100 %

	4.  โครงการวางท่อ/ขยายต่อท่อระบบประปาให้ทั่วถึง
	     7  หมู่
(ม.1,3,6,7 และ 9)
	-
	5  หมู่
(ม.1,3,6,7 และ 9)
	2 หมู่
 (ม.7,8)
	หมู่บ้านได้รับการขยายท่อประปาเพียงพอ
	-
	หมู่บ้านได้รับการขยายท่อประปาเพียงพอ
	หมู่บ้านได้รับการขยายท่อประปาเพียงพอ


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงการสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา จัดระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการขุดบ่อบาดาล สำหรับระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.1,3,6,7 และ 9
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	5 บ่อ
	-
	
	-
	1,250,000

อบต.


	จำนวนบ่อบาดาลเพิ่มขึ้น
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เจาะกาหยี ม.3
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 จุด
	150,000
อบต.
	
	-
	-
	มีจำนวนระบบประปาเพิ่มขึ้น
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	
	
	
	
	
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.1 (กูโบร์สายสภาเก่า,กูโบร์โต๊ะลือแบ,กูโบร์บาโงสาเร็ง,สายแบเฮง)
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	4 จุด (กูโบร์สายสภาเก่า,กูโบร์โต๊ะลือแบ,กูโบร์บาโงสาเร็ง)
	-
	
	40,000
อบต.
	-
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.5
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	3 จุด
	-
	
	30,000
อบต.
	-
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.6 (มัสยิดใน,อาบูบากา,เปาะเลาะ,กูโบร์โต๊ะแนกอง,อาแซ,บ้านวิฑูร,บ้านเจ๊ะสือแมและบ้านแบแอ)
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	8 จุด(มัสยิดใน,อาบูบากา,เปาะเลาะ,กูโบร์โต๊ะแนกอง,อาแซ,บ้านวิฑูร,บ้านเจ๊ะสือแมและบ้านแบแอ)
	80,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.7 (ตะโละบราแง)
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	5 จุด
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	
	- ม.8 (บาลาเซาะกำปงบารู,มัสยิดดูซงโต๊ะแม, )
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	3 จุด
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.9
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	2 จุด
	-
	
	20,000

อบต.
	-
	จำนวนบ่อน้ำตื้นที่เพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำ
	เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค
	1 บ่อ (อบต.หลังใหม่)
	-
	
	250,000

อบต.
	-
	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น
	อบต.มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมเดินระบบท่อ ม.7
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	500,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนระบบประปาได้รับการซ่อมแซม
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ม.3,4,6, และ 9
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	4 หมู่
	-
	
	500,000

อบต.
	-
	จำนวนระบบประปาได้รับการซ่อมแซม
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล บราแง (โรงสี) ม.3
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	2 จุด
	-
	
	60,000

อบต.
	-
	จำนวนระบบประปาได้รับการปรับปรุง
	ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการต่อท่อประปา ม.3,4,6,7 และ 9
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	5 หมู่
	-
	
	500,000

อบต.
	-
	จำนวนท่อประปาในแต่ละหมู่บ้าน
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	9
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎร
ขาดแคลนน้ำ
	เครื่องสูบน้ำประปาและเปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำ1  เครื่อง
	
	
	
	
	จำนวนประปาที่ได้รับการซ่อมแซมแต่ละหมู่
	ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.4  
	
	1 หมู่
	-
	
	120,000
อบต.
	-
	จำนวนประปาที่ได้รับการซ่อมแซมเพิ่ม
	ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	
	- ม.5  บาโง
	
	1 หมู่
	-
	
	120,000

อบต.
	-
	จำนวนประปาที่ได้รับการซ่อมแซมเพิ่ม
	ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการขยายต่อท่อประปา ม.4 บ้านบานังบาโก
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	-
	
	750,000

อบต.
	-
	จำนวนท่อประปาที่ได้ขยาย
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.5
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	-
	
	350,000

อบต.
	-
	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการซ่อมแซม
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ม.5
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	-
	
	-
	200,000

อบต.
	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่ม 
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ม.7
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	-
	
	-
	200,000

อบต.
	จำนวนท่อประปาที่ได้วางในหมู่บ้าน
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการวางท่อประปา ม.8
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	-
	
	-
	150,000

อบต.
	จำนวนท่อประปาที่ได้วางในหมู่บ้าน
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา      
2.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี

	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	สามารถจัดกิจกรรมวันเด็กได้ครบถ้วน
100 %
	100 %
	100 % 
	100 %

	2.  จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน และที่อ่านหนังสือพิมพ์
	6 โครงการ
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	หมู่บ้านมีศูนย์การเรียนชุมชน 50 %
	30 %
	40 %
	50 %

	3.  จัดซื้ออาหารเสริมนมและอาหารกลางวันเพื่อพัฒนาสุขภาพ
	6  ครั้ง
	2  ครั้ง
	2  ครั้ง
	2  ครั้ง
	สามารถส่งเสริมสุขภาพเด็กได้
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	4. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอาสาการเรียนรู้/อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	-
	-
	เด็กมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	50 %
	-
	-

	5. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง จำนวน 3 โรง
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	เด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเด็กทั้งหมด
	80 %
	-
	-


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	6. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลาง สำหรับบุคลากรในตำบลสู่ประชาคมอาเซียน
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	-
	-
	เยาวชนมีพื้นฐานและทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษและภาษามลายูกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	80 %
	-
	-

	7. โครงการคัดเลือกเยาวชน/พ่อ-แม่ ดีเด่น ระดับตำบล
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	เยาวชน พ่อ-แม่ ดีเด่นได้รับคัดเลือกจากอบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
	50 %
	-
	-

	8. โครงการส่งเสริมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน /หรือผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนในพื้นที่
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	-
	-
	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน /หรือผู้ด้อยโอกาสที่ยากจนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา 100%
	100%
	-
	-

	9. โครงการก่อสร้างที่ละหมาด ร.ร.บ้านตะโละซูแม
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	นักเรียนมีสถานที่ละหมาด
	100%
	-
	-

	10. อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอกรงปินัง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติและอุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียน 3 โรง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	-
	-
	จำนวนร้อยละ 100 ของส่วนราชการอื่นที่ได้รับการสนับสนุน
	100%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน




- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ



2.  ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี

	เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก    

	3  ครั้ง
(เสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.)
	170,000

อบต.
	
	80,000

อบต.
	80,000

อบต.
	จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	เด็กกล้าแสดงออก

	สำนักปลัด


	2
	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอกรงปินัง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี

	เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก    

	1  ครั้ง
(เสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.)
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	เด็กกล้าแสดงออก

	สำนักปลัดอบต.กรงปินังร่วมกับอำเภอกรงปินัง

	3

	โครงการสนับสนุน  นสพ. วารสารให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
	เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ 


	ม.1-9


	60,000

อบต.

	
	70,000

อบต.


	75,000

อบต.


	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับสนับสนุนนสพ.
	ราษฎรได้รับข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้น
	สำนักปลัด


	4

	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชนและที่อ่านหนังสือพิมพ์
	เพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ 
	3 หลัง
	100,000

อบต.
	
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	จำนวนศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
	ราษฎรได้รับข้อมูลข่าวสารมากขึ้น
	สำนักปลัด

	5
	อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน
	เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด

	3 โรงๆ ละ20,000 บาท
	60,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนร้อย 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
	เด็กรู้จักวิธีการป้องกันและห่างไกลยาเสพติด
	สำนักปลัดอบต.กรงปินงร่วมกับ โรงเรียน 3 แห่ง


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	6
	จัดซื้ออาหารเสริมนมเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กในตำบล
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก

	6 ครั้ง
	2,800,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	
	2,900,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	3,000,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	จำนวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการอุดหนุน
	เด็กได้รับส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารเสริมนมครบถ้วน
	สำนักปลัด


	7
	จัดซื้ออาหารกลางวันเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กในตำบล
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
	6 ครั้ง
	3,400,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	
	3,500,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	3,500,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	จำนวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการอุดหนุน
	เด็กได้รับส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารกลางวันครบถ้วน
	สำนักปลัด


	8
	โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนตาดีกาในตำบลกรงปินัง
	เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนตาดีกาในพื้นที่
	1 โครงการ
	500,000
อบต.

	
	-
	-
	จำนวนเด็กนักเรียนตาดีกาได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
	เด็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
	สำนักปลัด


	9
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กนักเรียน
	เพื่อให้เด็กมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
	เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-6 

ร.ร.บ้านตะโละซูแม ,ร.ร.บ้านกรงปินังและร.ร.บ้านลือมุ
	20,000

อบต.

	
	-
	-
	จำนวนเด็กมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น
	เด็กมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
	สำนักปลัด


	10
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ สำหรับเด็กเรียน
	เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
	เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-6 

ของโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง
	60,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเด็กนักเรียน ในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง ได้รับการฝึกทักษะกีฬา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	เด็กได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	10
	โครงการฝึกอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษกับคนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
	เพื่อให้บุคลากร เยาวชนและประชาชนมีพื้นฐานและทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษ
	เยาวชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนบุคลากร เยาวชน และประชาชนมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
	เยาวชนมีพื้นฐานและทักษะในการสนธนาภาษาอังกฤษ
	สำนักปลัด

	11
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง (Bahasa)
	เพื่อให้เยาวชนมีพื้นฐานและทักษะในการสนทนาภาษามลายูกลาง
	เยาวชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเยาวชน และประชาชนมีความรู้ภาษามลายูกลางเพิ่มขึ้น
	เยาวชนมีพื้นฐานและทักษะในการสนธนาภาษามลายูกลาง
	สำนักปลัด

	12
	โครงการเข้าค่ายอาสาการเรียนรู้และป้องกันยาเสพติดสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา
	เพื่อสอดส่องดูแลกำชับป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนและให้โรงเรียนปลอดยาเสพติด
	เด็กนักเรียน 200 คน
	20,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเด็กนักเรียนเข้าค่ายอาสาเพิ่มขึ้น
	นักเรียนและเยาวชนรู้วิธีป้องกันหลีกเลี่ยงยาเสพติด
	สำนักปลัด

	13
	โครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น/พ่อ-แม่ดีเด่น ระดับตำบลกรงปินัง
	เพื่อสร้างขวัญและกำลังให้เยาวชน พ่อแม่ ในการต่อสู้ชีวิต ส่งเสริมให้สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
	จำนวน 1 โครงการ
	-
	
	30,000

อบต.
	-
	จำนวนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก
	เยาวชน พ่อแม่ ในการต่อสู้ชีวิต ส่งเสริมให้สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	14
	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน
- กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้รักสามัคคี
	เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้รักสามัคคีให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
	เด็กนักเรียน จาก 4 โรง 
จำนวน 400 คน
	55,000

อบต./ศพส.หน่วยที่ 45
	
	-
	-
	จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
	สามารถสร้างค่านิยมพื้นฐานการรู้รักสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน
	สำนักปลัด

	15
	โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วน สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโท
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
	จำนวน 1 โครงการ
	400,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเด็กที่รับทุน
	บุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด

	16
	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี
	เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
	จำนวน 1 โครงการ
	33,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวน1 ทุนเด็กด้อยโอกาสที่รับ
	เด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
	สำนักปลัด

	17
	โครงการก่อสร้างอาคารที่ละหมาดบริเวณโรงเรียนบ้านตะโละซูแม
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของเด็กนักเรียน
	1 หลัง 

 ขนาด 5x6 เมตร
	300,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนอาคารละหมาด 1 แห่ง
	มีอาคารสถานที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา      
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษาตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. อุดหนุนงบประมาณให้สถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา และจัดอบรมบุคลากร ผดด.

	6 โครงการ
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	ผดด.ได้รับ
การอบรมครบถ้วน
	ผดด.ได้รับ
การอบรมครบถ้วน
	ผดด.ได้รับ
การอบรมครบถ้วน
	ผดด.ได้รับ
การอบรมครบถ้วน

	2.สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ให้สถานศึกษา
	7  โครงการ
	1 โครงการ
	4 โครงการ
	2  โครงการ
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนจาก
อบต. 100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	3.  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	อบต. มีแผนอัตรากำลัง 100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	4.  รับถ่ายโอนสถานศึกษา ตาม พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
	3 โรง
	3 โรง
	-
	-
	สามารถรับการถ่ายโอน
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	5.  ก่อสร้างและปรับปรัง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงการปรับภูมิทัศน์
	5  ศูนย์
	1 ศูนย์
	4  ศูนย์
	-
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร 100 %
	100 %
	100 %
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน




- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.2 แนวทางการพัฒนา จัดการศึกษาตามที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
	วัสดุที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน 4 ศูนย์
	100,000

(เงินอุดหนุน)
	
	100,000

(เงินอุดหนุน)
	100,000

(เงินอุดหนุน)
	จำนวนวัสดุการเรียนการสอน
	เด็กมีพัฒนาการที่ดีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สำนักปลัด


	2


	โครงการซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3,ม.6,ม.8 และ ม.9
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพที่ดี

	4  ศูนย์

	-


	
	500,000

(เงินอุดหนุน)


	-


	จำนวนศูนย์ที่ได้รับการซ่อมแซม
	มีสภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สำนักปลัด


	3


	โครงการจัดซื้อตู้รังผึ้งเก็บที่นอนเด็ก

	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	4  ศูนย์
(300  ตู้)
	-
	
	300,000

อบต.
	-
	จำนวนศูนย์ที่ได้จัดซื้อตู้รังผึ้ง
	มีความสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สำนักปลัด


	4


	โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะสำหรับเด็กเล็ก

	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	4  ศูนย์
(300 ชุด)
	-


	
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.

	จำนวนศูนย์ที่ได้จัดซื้อโต๊ะ
	มีความสมบูรณ์
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
	สำนักปลัด


	5


	โครงการจัดอบรมผู้ช่วยครูดูแลเด็กและปฐมวัย (ผดด.)
	เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ
	3  ครั้ง

	10,000

อบต.

	
	15,000

อบต.
	20,000

อบต.

	จำนวนครูที่ได้รับการอบรม
	มีความรู้เพิ่มขึ้น
อบต. มีความ
	สำนักปลัด


	6
	โครงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3 ปีและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
	เพื่อเตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
	3  ครั้ง
	-
	
	-

	-
	จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงแผน
	พร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	7


	โครงการจัดซื้อชุดนักเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ เพื่อการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน
	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามระเบียบ

	300  ชุด

	-


	
	120,000

อบต.


	-


	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับชุด
	เด็กนักเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.
	สำนักปลัด


	8


	รับถ่ายโอนสถานศึกษาตาม พรบ.

กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542                                                                  
	เพื่อเตรียมความพร้อมการรับถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา

	3 โรง
	-
	
	-


	-
	จำนวนสถานศึกษาที่ถ่ายโอนภารกิจ
	อบต. มีความพร้อมการรับถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
	สำนักปลัด

	9
	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรงปินัง
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสมบูรณ์
	จำนวน 1 หลัง
	600,000
	
	-
	-
	จำนวนศูนย์ที่ได้ก่อสร้างเพิ่มขึ้น
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสมบูรณ์
	สำนักปลัด

	10
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นของครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3,6,8และ 9 พร้อมศึกษาดูงาน
	เพื่อจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาของผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3,6,8และ 9
	4 ศูนย์
	30,000
	
	30,000
	30,000
	จำนวนศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
	ผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3,6,8และ 9มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา  
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่                
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หรืออาคาร
ตาดีกาหรือบาลาเซาะห์              

	7  หลัง
	2  หลัง
	5  หลัง
	2  หลัง
	หมู่บ้านมีอาคารเอนกประสงค์ 
100 %
	30 %
	70 %
	100 %

	2.สนับสนุนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  มัสยิดหรือ
บาลาเซาะห์  (ดำเนินการเองหรืออุดหนุนงบประมาณ)
	23 หลัง
	9  หลัง
	9 หลัง
	5  หลัง
	ราษฎรมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
 100 %
	40 %
	80 %
	100 %

	3. โครงการก่อสร้างป้ายประกาศประจำมัสยิด
	11 แห่ง
	-
	-
	11 แห่ง
	ราษฎรได้รับรู้ข่าวสาร
100%
	-
	-
	100%

	4. โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงสำหรับบาลาเซาะห์/มัสยิด 
	3 แห่ง
	1 แห่ง
	-
	2 แห่ง
	ราษฎรสามารถปฏิบัติศาสนกิจ
 100 %
	50%
	-
	100%


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคารสถานที่ 
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารตาดีกาบาโงสาเร็ง ม.1
	เพื่อให้อาคารเรียนตาดีกามีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	1  หลัง

	-
	
	-
	210,000

อบต.
	จำนวนอาคารที่ได้รับการซ่อมแซม
	อาคารเรียนตาดีกามีความสมบูรณ์
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด บาลาเซาะห์ เจาะกาหยี ม.3
	เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจที่สมบูรณ์
	1 แห่ง
	-
	
	200,000
อบต.
	-
	จำนวนที่อาบน้ำละหมาดเพิ่มขึ้น
	ราษฎรมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการถมดินบริเวณพื้นที่โรงเรียนตาดีกา ม.5
	เพื่อปรับพื้นที่ให้สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมได้
	พื้นที่ 2 ไร่ สูง 0.50 ม.
	-
	
	-
	300,000

อบต.
	จำนวนพื้นที่ถมดิน
	สามารถใช้บริเวณดังกล่าวจัดกิจกรรม
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการจัดซื้อที่ดินขยายเขตพื้นที่ กูโบร์ ม.5
	เพื่อเพิ่มพื้นที่ฝังศพให้กับราษฎรในบริเวณหมู่ที่ 5
	1 แปลง
	-
	
	300,000

อบต.
	-
	จำนวนพื้นที่ที่จัดซื้อ
	ราษฎรมีพื้นที่ในการฝังศพเพิ่มมากขึ้น
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการก่อสร้างป้ายประกาศประจำมัสยิด  ม.1-9
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง  ๆ
	11 แห่ง
	-
	
	-
	160,000

อบต.
	จำนวนป้ายประชาสัมพันธ์
	มัสยิดมีป้ายประกาศ
	สำนักปลัด

	6
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
บาลาเซาะห์ลาฆอบาตะห์  ม.3
	เพื่อให้บาลาเซาะห์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	1 ห้องน้ำ
2 ห้องสุขา
	-
	
	-
	100,000

อบต.
	จำนวนห้องน้ำที่ได้รับการก่อสร้าง
	บาลาเซาะห์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงห้องครัวมัสยิด ม.3
	เพื่อให้ห้องครัวมัสยิดสามารถใช้งานได้
	กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนห้องครัวที่ได้รับการซ่อมแซม
	ห้องครัวมัสยิดสามารถใช้งานได้
	ส่วนโยธา

	8
	โครงการเดินสายไฟฟ้าโรงเรียนตาดีกาและปอเนาะ  ม.7
	เพื่อให้ปอเนาะและโรงเรียนตาดีกามีความสมบูรณ์
	2 หลัง
	-
	
	-
	70,000

อบต.
	จำนวนสถานศึกษา
	ปอเนาะและโรงเรียนตาดีกามีความสมบูรณ์
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการปรับปรุงบาลาเซาะห์ ม.7
	เพื่อให้บาลาเซาะห์
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	จำนวน 1 หลัง
	-
	
	-
	100,000

อบต.
	จำนวนบาลาเซาะที่ได้รับการปรับปรุง
	บาลาเซาะห์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาดหญิง พร้อมติดตั้งกันสาด มัสยิดญามีอาตุลยันนะห์ ม.7
	เพื่อราษฎรที่มาปฏิบัติศาสนกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น
	 ยาว 7 ม. สูง  3 ม.
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนที่อาบน้ำละหมาดที่ก่อสร้างเพิ่ม
	ราษฎรที่มาปฏิบัติศาสนกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	
	- ตลาดนัด
	
	1 หลัง
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนที่อาบน้ำละหมาดที่ก่อสร้างเพิ่ม
	ราษฎรที่มาปฏิบัติศาสนกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	
	- บราแง
	
	1 หลัง
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนที่อาบน้ำละหมาดที่ก่อสร้างเพิ่ม
	ราษฎรที่มาปฏิบัติศาสนกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	
	- ปอเนาะ
	
	1 หลัง
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนที่อาบน้ำละหมาดที่ก่อสร้างเพิ่ม
	ราษฎรที่มาปฏิบัติศาสนกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างบาลาเซาะห์ดูซงโตะแม ม.8
	เพื่อให้ราษฎรมีสถานที่
ปฎิบัติศาสนกิจ
	1  หลัง
	-
	
	150,000

อบต.
	-
	จำนวนศาสนสถานที่ได้รับการสนับสนุน
	ราษฎรมีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการก่อสร้างที่สำหรับอาบน้ำละหมาดโรงเรียนบ้านลือมุ
	เพื่อให้โรงเรียนมีที่อาบน้ำละหมาดที่เพียงพอ
	1 แห่ง
	-
	
	-
	50,000
อบต.
	จำนวนโรงเรียนที่ก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาดเพิ่ม
	โรงเรียนมีที่อาบน้ำละหมาดที่สมบูรณ์มากขึ้น
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการติดตั้งกันสาด มัสยิด ม.8
	เพื่อป้องกันมิให้น้ำฝนสาดเข้ามัสยิด
	1 โครงการ
	
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนมัสยิดที่ได้รับการติดตั้งกันสาด
	สามารถป้องกันการสาดของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี
	ส่วนโยธา

	14
	โครงการติดตั้งเครื่องเสียงบาลาเซาะห์บ้านรานอ ม.8
	เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เวลาละหมาดและกิจกรรมอื่นๆ
	1 โครงการ
	-
	
	-
	20,000

อบต.
	จำนวนบาลาเซาะห์ที่ได้ติดตั้งเครื่องเสียง
	การประชาสัมพันธ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	15
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง มัสยิดบ้านโต๊ะแม ม.8
	เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เวลาละหมาดและกิจกรรมอื่นๆมีประสิทธิภาพ
	1 โครงการ
	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนมัสยิดที่ได้จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพิ่ม
	การประชาสัมพันธ์เวลาละหมาดและกิจกรรมอื่นๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	16
	โครงการก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาดมัสยิดนูรุลมาดีนะห์ ม.9
	เพื่อให้ประชาชนมีที่อาบน้ำละหมาดที่เพียงพอ
	1 โครงการ(รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด)
	-
	
	100,000
อบต.
	-
	จำนวนมัสยิดที่ก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาดเพิ่ม
	ประชาชนมีที่อาบน้ำละหมาดที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการซ่อมแซมบาลาเซาะห์บาตูฮาปา  ม.9
	เพื่อให้บาลาเซาะห์สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	1  หลัง

	-
	
	-
	200,000

อบต.
	จำนวนบาลาเซาะห์ที่ได้รับการซ่อมแซม
	บาลาเซาะห์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาดมัสยิดดูซงโต๊ะแม ม.9
	เพื่อให้ประชาชนมีที่อาบน้ำละหมาดที่เพียงพอ
	1 โครงการ(รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด)
	-
	
	60,000
อบต.
	-
	จำนวนมัสยิดที่ได้รับการสนับสุนนวัสดุก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาดเพิ่ม
	ประชาชนมีที่อาบน้ำละหมาดที่มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	19
	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สำหรับบาลาเซาะห์หมู่ที่ 4
	เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เวลาละหมาดและกิจกรรมอื่นๆมีประสิทธิภาพ
	1 โครงการ
	15,000
อบต.
	
	-
	
	จำนวนมัสยิดที่ได้จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเพิ่ม
	การประชาสัมพันธ์เวลาละหมาดและกิจกรรมอื่นๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	20
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.9 (พื้นที่สาธารณะ)
	เพื่อให้สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นๆของหมู่บ้าน
	กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.
	-
	
	500,000
อบต.
	-
	จำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่ม
	สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นๆของหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	21
	โครงการเทปูน คสล.ลานหน้าบาลาเซาะห์ บีซู ม.9
	เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สามารถใช้จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
	1 โครงการ
(รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด)
	-
	
	500,000
อบต.
	-
	จำนวนพื้นที่บาลาเซาะห์ที่มีการปรับภูมิทัศน์
	สามารถใช้จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน
	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา  
3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา               
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. สนับสนุนองค์กรทางศาสนาหรือจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

	15 โครงการ
	5  โครงการ
	5  โครงการ
	5  โครงการ
	องค์กรทางศาสนาได้รับการสนับสนุน  
100 %
	60 %
	80 %
	100 %

	2.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและท้องถิ่น
	7 โครงการ
	3  โครงการ
	2  โครงการ
	2  โครงการ
	องค์กรทางศาสนาได้รับการสนับสนุน
100 %
	80 %
	90 %
	 100 %

	3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางศาสนาหรือจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น
	6 โครงการ
	5 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	อบต.ได้จัดอบรมให้ความรู้ทางศาสนาหรือจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นร้อยละ 100
	100%
	100%
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการอบต.พบผู้นำศาสนาและประชาชนช่วงเดือนรอมฎอน
	เพื่อการส่งเสริมการละศีลอดร่วมกัน
	3 โครงการ
(9 หมู่บ้าน)
	200,000

อบต.
	
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ100
	สามารถธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี
	สำนักปลัด


	2


	โครงการการจัดงานเมาลิดกลางตำบลกรงปินังและเข้าสุนัตหมู่เยาวชน  
	เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
	3 โครงการ
(9 หมู่บ้าน)
	100,000

อบต.
	
	100,000

อบต.
	100,000

อบต.
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ100
	สามารถรักษาวัฒนธรรมอันดี
	สำนักปลัด


	3


	โครงการสนับสนุนกิจการ           ฮารีรายออิดิลอัฎฮา  
	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

	3 โครงการ
(9 หมู่บ้าน)


	100,000

อบต.

	
	100,000

อบต.


	100,000

อบต.


	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ100
	สามารถรักษาวัฒนธรรมอันดี

	สำนักปลัด


	4


	โครงการส่งเสริมจริยธรรมตามวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลา

	เพื่อให้ชาวมุสลิมได้เรียนรู้หลักการของศาสนาที่ถูกต้อง
	3  โครงการ
(9  หมู่บ้าน)


	300,000

อบต.

	
	300,000

อบต.


	300,000

อบต.


	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ80
	ประชาชนเกิดความผูกพันทางจิตใจ
	สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	5


	โครงการตาดีกาสัมพันธ์  
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของชมรมตาดีกาในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	3  โครงการ
 
	130,000
อบต.
	
	130,000
อบต.
	130,000
อบต.
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ100
	ชมรมตาดีกามี
ความพร้อมมากขึ้น
	สำนักปลัด

	6

	อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง ตามโครงการตาดีกาสัมพันธ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกรงปินัง 
	เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ       อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
	1  โครงการ
 
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ100
	สามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกและความสามารถด้านต่างๆที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
	อบต.กรงปินัง ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง

	7
	โครงการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้
	1 โครงการ
	200,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเยาวชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพิ่ม
	เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	8

	โครงการสนับสนุนวัสดุการเรียนการสอนให้โรงเรียนตาดีกา
	เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนตาดีกาขาดอุปกรณ์
	1  โครงการ

	-
	
	120,000

อบต.
	-


	จำนวนโรงเรียนที่ได้รับสนับสนุน
	โรงเรียนตาดีกามีความพร้อมมากขึ้น
	สำนักปลัด


	9

	โครงการอบรมการอ่าน     อัลกุรอ่าน (กีรออาตี)
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
	3 โครงการ
(12  มัสยิด)
	500,000

อบต.

	
	300,000

อบต.
	300,000

อบต.
	จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษากีรออาตีเพิ่มขึ้น
	ประชาชนในพื้นที่ ได้ศึกษาคัมภีร์ อัลกุรอ่าน
	สำนักปลัด


	10
	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำศาสนาการทำพิธีอาบน้ำญานาซะห์(อาบน้ำศพ)
	เพื่อให้ความรู้การทำพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง
	1 รุ่น
	25,000

อบต.


	
	-
	-
	จำนวนผู้นำมีความรู้การอาบน้ำศพเพิ่ม
	สามารถนำความรู้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
	สำนักปลัด

	11
	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน ประจำมัสยิด หมู่ที่ 1-9
	เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนา
	1 รุ่น
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนผู้เข้าอบรมจริยธรรมเพิ่ม
	ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนา
	สำนักปลัด

	12
	โครงการกินข้าวใหม่ประจำปี(มาแกนาซิบารู)
	เพื่อประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตให้เยาวชนได้ศึกษา
	ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีตให้เยาวชนได้ศึกษา
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	13
	โครงการมหกรรมขนมท้องถิ่นชาวกรงปินัง 
	เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ประเพณีวัฒนธรรมขนมท้องถิ่นให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้
	ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
	สามารถส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ประเพณีวัฒนธรรมขนมท้องถิ่น ในอดีตให้เยาวชนได้ศึกษา
	สำนักปลัด

	14
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูตาดีกา สำหรับเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
	เพื่อพัฒนาศักยภาพครูตาดีกา เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
	ตำบลกรงปินัง
	100,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครู    ตาดีกาที่เข้าร่วมอบรม
	ครูตาดีกาที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
	สำนักปลัด

	15
	โครงการเข้าสุนัตหมู่สำหรับเยาวชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	เยาวชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	100,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
	สามารถส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ประเพณีวัฒนธรรมขนมท้องถิ่น ในอดีตให้เยาวชนได้ศึกษา
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา  
3.3 แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ                             
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ (ดำเนินการเองหรืออุดหนุนงบประมาณ)

	6  โครงการ
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	2 โครงการ
	สามารถจัดกิจกรรมในวันสำคัญได้
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2.  จัดประกวดทักษะทางวิชการ และกีฬา            
	3  โครงการ
	1 โครงการ 
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	สามารถจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้
100 %
	80 %
	90 %
	 100 %

	3.สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ”งานคนท้องถิ่นสัมพันธ์” ประจำปี
	3 โครงการ
	1 โครงการ 
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	สามารถจัดกิจกรรม ได้
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	4.อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่น (อำเภอกรงปินัง) 
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	อบต.สามารถอุดหนุนงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของอำเภอได้     ร้อยละ 100
	100 %
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
7. การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์


3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรม  ศาสนา
3.3 แนวทางการพัฒนา   จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการวันพ่อแห่งชาติ (ดำเนินการเองหรืออุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการ)
	เพื่อปลูกฝังประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	3  โครงการ

	20,000

อบต.

	
	20,000

อบต.

	20,000

อบต.

	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด


	2


	โครงการวันแม่แห่งชาติ (ดำเนินการเองหรืออุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการ)
	เพื่อปลูกฝังประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	3  โครงการ

	20,000

อบต.

	
	20,000

อบต.

	20,000

อบต.

	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	สำนักปลัด


	3


	โครงการประกวดทักษะทางวิชาการและกีฬา สำหรับเยาวชน
	เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจสำหรับนักเรียน
	3  โครงการ
	20,000

อบต.
	
	20,000

อบต.

	20,000

อบต.
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	นักเรียนมีกำลังใจและการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญขึ้น
	สำนักปลัด

	4
	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ”งานคนท้องถิ่นสัมพันธ์” ประจำปี
	เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 1 โครงการ
	20,000

อบต.
	
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	สำนักปลัด

	5
	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอ ตามโครงการมหกรรมของดีกรงปินัง สืบสานวัฒนธรรม สร้างสันติสุขอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ลดความอคติ ลดความหวาดระแวง ระหว่างประชาชนกับทางราชการ
	1 โครงการ
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่ม
	ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ระหว่างประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ราษฎร                         
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. สนับสนุนวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพื่อการผลิตให้กลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              

	13 โครงการ
(9  กลุ่ม)   
	8 โครงการ
(9  กลุ่ม)   
	2 โครงการ
(9  กลุ่ม)   
	3 โครงการ
(9  กลุ่ม)   
	กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุน
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2.  ก่อสร้างอาคารที่ทำการของกลุ่มอาชีพหรือศูนย์ฝึกอาชีพและปรับพื้นที่
	4  หลัง
	1  หลัง
	2  หลัง
	1  หลัง
	กลุ่มอาชีพมีที่ทำการ  60 %
	25 %
	75 %
	100 %

	3.  ให้กลุ่มอาชีพกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	กลุ่มอาชีพมีเงินทุนประกอบการ
	100 %
	100 %
	100 %

	4.  โครงการจัดตั้งกองทุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	ราษฎรมีเงินทุนในการรับซื้อผลผลิต
	80 %
	90 %
	100 %

	5. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ฟาร์มขับเคลื่อน 4 ล้ออเนกประสงค์สนับสนุนการเกษตรให้ราษฎร
	1 โครงการ
	-
	-
	1 โครงการ
	อบต.ได้บริการให้เช่ารถแทรกเตอร์ให้กลุ่มอาชีพ ร้อยละ 60
	-
	-
	60%


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	6.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกรงปินัง
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพ  ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	-
	100 %
	-

	7. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตครบชุด

	1 โครงการ

	-   
	1 โครงการ   
	-
	อบต.ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อถ่ายทอดให้กลุ่มอาชีพ 
ร้อยละ 60
	-
	60 %
	-

	8.โครงการต่อเติมห้องน้ำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
	1 โครงการ
	-
	-
	1 โครงการ
	กลุ่มวิสาหกิจมีห้องน้ำ พร้อมใช้งานร้อย 100
	-
	-
	100 %

	9.โครงการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	เป็นศูนย์สาธิตถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกรงปินังและพื้นที่ทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
	-
	60 %
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ราษฎร  
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการสนับสนุนวัสดุการเกษตรปัจจัยการผลิต ให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีปัจจัยการผลิตเพียงพอ

	3  โครงการ
( 9  กลุ่ม)


	250,000

อบต.

	
	250,000

อบต.


	250,000

อบต.


	จำนวนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่ได้รับปัจจับการผลิต
	เกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีปัจจัยการผลิตเพียงพอ

	สำนักปลัด


	2


	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่มอาชีพพร้อมอุปกรณ์
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีที่
ทำการ
	3  หลัง

	500,000

อบต.
	
	500,000

อบต.
	550,000

อบต.
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการก่อสร้างอาคารเพิ่ม
	กลุ่มอาชีพมีที่
ทำการ
	ส่วนโยธา


	3


	โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ให้กลุ่มอาชีพ  เช่น  เครื่องบดอัดเม็ด จักรเย็บผ้า  เครื่องนวดแป้ง  ฯลฯ
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการผลิต
	3  โครงการ
( 9  กลุ่ม)


	50,000

อบต.

	
	50,000

อบต.

	50,000

อบต.

	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
	กลุ่มอาชีพ
มีครุภัณฑ์การผลิตเพียงพอ
	สำนักปลัด


	4

	โครงการปล่อยเงินกู้ยืม  โครงการเศรษฐกิจชุมชน
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพ
มีเงินทุน
	9  หมู่

	200,000

อบต.
	
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	กลุ่มอาชีพมีเงินทุนประกอบการ
	สำนักปลัด



	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	5

	โครงการจัดตั้งกองทุนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
	เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
	9  หมู่
	200,000

อบต.
	
	200,000

อบต.
	200,000

อบต.
	จำนวนกองทุนที่ได้รับการจัดตั้ง
	ราษฎรมีเงินทุนในการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
	สำนักปลัด

	6

	โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ฟาร์มขับเคลื่อน 4 ล้ออเนกประสงค์สนับสนุนการเกษตรให้ราษฎร
	เพื่อสนับสนุนการเกษตรให้เกษตรกร

	1  คัน

	-


	
	-


	1,000,000
อบต.

	จำนวนรถแทรกเตอร์ที่จัดซื้อ
	สามารถให้การสนับสนุนการเกษตรให้เกษตรกรได้
	สำนักปลัด


	7
	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตกลุ่มจักสานไม่ไผ่ ม.2
	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	1 ชุด
	70,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	8
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โอท็อป กลุ่มอิบราเฮง บาติก ม.1
	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การผลิต เช่น ผ้า,สี,แปรง ฯลฯ
	-
	
	25,000

อบต.
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	9
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านตัดเย็บผ้าคลุมผมสตรี ม.1
	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	1 กลุ่ม
	-
	
	31,000
อบต.
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	10
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านปักดอก ม.1
	เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	1 กลุ่ม
	-
	
	20,000

อบต.
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบราแง
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีที่
ทำการ
	1 หลัง
	-
	
	-
	400,000

อบต.
	จำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง
	กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	12
	โครงการก่อสร้างอาคารกลุ่มแม่บ้านผลิตกล้วยฉาบ บ้านคลองแจเตาะ ม.3
	เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีที่
ทำการ
	1 หลัง
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง
	กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	13
	โครงการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านผลิตวัสดุทำศพ ม.8
	เพื่อส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้มีงานทำ
	1 กลุ่ม
	-
	
	-
	100,000

อบต.
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	กลุ่มแม่บ้านมีความพร้อมมากขึ้น
	สำนักปลัด

	14
	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ   หมู่ 1-9
	เพื่อส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านให้มีงานทำ
	9 กลุ่ม
	90,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	กลุ่มแม่บ้านมีความพร้อมมากขึ้น
	สำนักปลัด

	15
	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกรงปินัง
	เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพ  ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	1 ศูนย์
	-
	
	200,000

อบต.
	-
	จำนวนศูนย์ที่ได้จัดตั้ง
	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดจากศูนย์การเรียนรู้ฯมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	16
	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตครบชุด
	เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและถ่ายทอดการผลิตน้ำดื่มระดับตำบลและจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกรงปินังและประชาชนทั่วไป
	1 หลัง
	-
	
	1,000,000

อบต.
	-
	จำนวนโรงงานน้ำดื่มที่ได้ก่อสร้างเสร็จ
	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการผลิตน้ำดื่มและเป็นการสร้างอาชีพสามารถเสริมรายได้เป็นอย่างดี
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	17
	โครงการปรับปรุงอาคาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3
	เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจมีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและได้มาตรฐาน
	1 หลัง
	100,000
	
	-
	-
	จำนวนอาคารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อสร้างแล้วเสร็จ
	กลุ่มวิสาหกิจมีห้องน้ำ พร้อมใช้งาน
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการจัดตั้งโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	เพื่อเป็นศูนย์สาธิตถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกรงปินังและพื้นที่ทั่วไป
	1 หลัง
	-
	
	500,000

อบต.
	-
	จำนวนโรงปุ๋ยที่ได้จัดตั้ง
	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพ                           

	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. จัดอบรมอาชีพให้ราษฎรและการศึกษาดูงาน                   

	3 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุน
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2.  อุดหนุนส่วนราชการจัดอบรมอาชีพ                    
	3  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	กลุ่มอาชีพได้รับการอบรม  100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	3.  อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพในตำบล  
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	4.  จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร (ดำเนินการเอง หรืออุดหนุนงบประมาณ)
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	อบต.จัดกิจกรรมประกวดทางการเกษตรครบถ้วน
	80 %
	90 %
	100 %

	5. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล
	5 โครงการ
	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 100 %
	60%
	80 %
	100 %


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	6. โครงการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักสวนครัวและพืชไร่
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	กลุ่มอาชีพได้รับการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักสวนครัวและพืชไร่60 %
	-
	60 %
	-

	7. โครงการบูรณาการร่วมศูนย์บริการทางสังคม (CC)
	 2 โครงการ
	2 โครงการ
	-
	-
	อบต.บูรณาการร่วมกับศูนย์บริการทางสังคม (CC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ60 
	60 %
	-
	-

	8. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล
	3 โครงการ
	1 โครงการ
	2 โครงการ
	-
	กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ60 %
	40%
	60 %
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาฝีมือแรงงานและอาชีพ     
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการอบรมอาชีพให้กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มบาติก กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ฯลฯ พร้อมกับการศึกษาดูงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เพื่อพัฒนาฝีมือและพัฒนาระบบกลุ่ม

	กลุ่มอาชีพในตำบล

	270,000

อบต.

	
	200,000

อบต.


	200,000

อบต.


	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ผ่านการอบรม
	สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานและระบบกลุ่มได้

	สำนักปลัด


	2


	อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
	เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

	กลุ่มอาชีพในตำบล

	500,000

อบต.

	
	500,000

อบต.

	550,000

อบต.

	จำนวนกลุ่มที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณ
	สามารถพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลุ่มอาชีพได้
	สำนักปลัด


	3


	อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
	เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม

	กลุ่มอาชีพในตำบล

	90,000

อบต.

	
	90,000

อบต.

	90,000

อบต.

	จำนวนกลุ่มที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณ
	สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มได้ระดับหนึ่ง
	สำนักปลัด


	4


	โครงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรประจำปี (ดำเนินการเองหรืออุดหนุนงบประมาณ)
	เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

	เกษตรในตำบล
	70,000

อบต.

	
	70,000

อบต.

	70,000

อบต.

	จำนวนกลุ่มที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณ
	สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
	สำนักปลัด

	5
	โครงการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มสตรีต่อยอดกลุ่มทำขันหมาก ม.4
	เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
	1 กลุ่ม
	-
	
	30,000

อบต.
	-
	จำนวนกลุ่มที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณ
	สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	6


	โครงการสนับสนุนอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ม.1-9

	เพื่อพัฒนาฝีมือและพัฒนาระบบกลุ่ม

	จำนวน 9 กลุ่ม

	90,000

อบต.


	
	-
	-

	จำนวนกลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้ามีฝีมือและรายได้เพิ่มขึ้น
	สามารถพัฒนาฝีมือและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้
	สำนักปลัด


	7
	โครงการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกผักสวนครัวและพืชไร่ ม.1-9
	เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

	กลุ่มเกษตรกร ม.1-9

	-


	
	90,000
อบต.

	-


	จำนวนราษฎรปลูกผักสวนครัวเพิ่มขึ้น
	สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
	สำนักปลัด

	8
	โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีอาชีพทำขนม ม.1-9
	เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

	กลุ่มสตรี ม.9
	50,000

อบต.
	
	-
	
	จำนวนกลุ่มสตรีมีความรู้ทำขนมเพิ่มขึ้น
	สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
	สำนักปลัด

	9
	ศูนย์บริการทางสังคม(CC)

-โครงการฝึกอบรมทำขนมพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	เพื่อให้กลุ่มสตรีมีความรู้การทำขนมพื้นบ้านมากขึ้น
	กลุ่มสตรีตำบลกรงปินัง
	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนกลุ่มสตรีมีความรู้ทำขนมเพิ่มขึ้น
	กลุ่มสตรีมีความรู้การทำขนมพื้นบ้านมากขึ้น
	สำนักปลัด

	
	- โครงการฝึกอบรมจักสานใบเตย
	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลกรงปินังมีรายได้เสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
	กลุ่มผู้สูงอายุตำบลกรงปินัง
	25,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ทำขนมเพิ่มขึ้น
	ประชาชนทั่วไปมีรายได้เสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกรงปินัง
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	10
	โครงการจัดอบรมอาหารอาเซียนในพื้นที่กรงปินัง
	เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำอาหารอาเซียน
	1 โครงการ
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับอาหารอาเซียนเพิ่มขึ้น
	ส่งเสริมให้มีความรู้ในการทำอาหารอาเซียน
	สำนักงานปลัด

	11
	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
-ส่งเสริมการเลี้ยงโค
-ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ
-ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
	9 หมู่
	-
	
	450,000
อบต.
	-
	จำนวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริม
	ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
	สำนักปลัด

	12
	โครงการพัฒนาฝีมือและหัตถกรรม
-จัดตั้งกลุ่มผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ
-จัดตั้งกลุ่มจักสานเตยหนาม
	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและหัตถกรรม
	9 กลุ่ม  90 ราย
	-
	
	50,000
อบต.
	-
	จำนวนกลุ่มที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ
	ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและหัตถกรรม
	สำนักปลัด

	13
	โครงการสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์และตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ที่ 1-9
	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และตัดเย็บเสื้อผ้า และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
	9 หมู่
	180,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ และตัดเย็บเสื้อผ้า เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
	สำนักปลัด


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	14
	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงนก  หมู่ที่ 1-9
	เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
	9 หมู่
	270,000
อบต.


	
	-
	-
	จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
	ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพเลี้ยงนก และเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
	สำนักปลัด

	15
	โครงการอบรมทำกระเป๋าพลาสติก หมู่ที่ 1-9
	เพื่ออบรมให้ความรู้ทำกระเป๋าพลาสติก
	1 โครงการ
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการทำกระเป๋าเพิ่มขึ้น
	ราษฎรในพื้นที่มีความรู้ทำกระเป๋าพลาสติก
	สำนักปลัด

	16
	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาชีพกลุ่มสตรีตำบลกรงปินัง พร้อมศึกษาดูงาน
	เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพอาชีพกลุ่มสตรีตำบลกรงปินังให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
	1 โครงการ
	270,000
อบต.
	
	-
	-
	ร้อยละ 80ของจำนวนกลุ่มสตรีที่เข้าอบรมมีความรู้
	กลุ่มสตรีที่เข้าอบรมมีความรู้
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเทคโนโลยี                                     
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. โครงการปรับปรุงคุณภาพผลไม้

	3 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยี
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ/องค์กรเอกชน                 
	4  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	2  โครงการ
	กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยี   100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	3.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
	3 โครงการ
	1 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	เกษตรกรได้รับส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ    ร้อยละ 60 
	20%
	40%
	60%

	4.โครงการพัฒนาการประมงน้ำจืด

	3 โครงการ
	1 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	เกษตรกรได้รับส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชและการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ ร้อยละ 60
	20%
	40%
	60%


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	5.โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์



	3 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	เกษตรกรได้รับการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ60 %
	20%
	40%
	60%

	6.โครงการพัฒนางานฝืมือและหัตถกรรม

	3 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	1 โครงการ

	เกษตรกรได้รับการพัฒนางานฝีมือและหัตถกรรมร้อยละ60 %
	20%
	40%
	60%

	7.โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรี
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	
	-
	กลุ่มสตรีได้รับการฝึกอบรมทำกระเป๋าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 %
	60%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาเทคโนโลยี    
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการปรับปรุงคุณภาพไม้ผล
-โครงการอบรมการดูแลสวนผลไม้
-อบรมเรื่องการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช
	เพื่อพัฒนาสวนผลไม้ของเกษตรกรให้สมบูรณ์

	เกษตรในตำบล

	20,045
เกษตรอำเภอ

	
	20,045
เกษตรอำเภอ

	20,045
เกษตรอำเภอ

	จำนวนเกษตรกรในตำบลที่ได้รับการอบรม
	สวนผลไม้ของเกษตรมีความ
สมบูรณ์
	สำนักปลัด
เกษตรอำเภอ



	2
	อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการต่าง ๆ  เพื่ออบรมวิชาการเกษตร
	เพื่อพัฒนาวิชาการเกษตร
ให้เกษตรกร
	เกษตรในตำบล
	30,000

อบต.
	
	30,000

อบต.

	30,000

อบต.
	จำนวนงบประมาณที่ให้ส่วนราชการ
	เกษตรกรมีความรู้ทางวิชาการ
	สำนักปลัด

	3
	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลกรงปินัง ตามโครงการสนับสนุนการทำงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
	เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรมีความก้าวหน้า
	เกษตรในตำบล
	25,800

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดฯ
	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	4
	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
	เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ
	เกษตรในตำบล
	35,480
เกษตรอำเภอ

	
	35,480
เกษตรอำเภอ

	24,990
เกษตรอำเภอ

	จำนวนเกษตรกรที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
	ประชาชนได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
	สำนักปลัด
เกษตรอำเภอ




	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	
	- อบรมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
- อบรม/สาธิตเรื่องการทำปุ๋ยหมัก
- อบรมเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพใช้เอง
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	โครงการพัฒนาการประมงน้ำจืด
- อบรมเรื่องการเลี้ยงปลากินพืช
- อบรมเรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
	เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชและการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
	180 ราย
	147,000
เกษตรอำเภอ 
	
	73,500
เกษตรอำเภอ

	73,500

เกษตรอำเภอ

	จำนวนเกษตรกรที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
	มีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลากินพืชและเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เกษตรอำเภอ



	6
	โครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์

-อบรมเรื่องการเลี้ยงโค
-อบรมเรื่องการเลี้ยงแพะนม
-อบรมเรื่องการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
	162 ราย
	52,880
เกษตรอำเภอ
	
	52,880
เกษตรอำเภอ
	52,880
เกษตรอำเภอ
	จำนวนเกษตรกรที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
	มีความรู้เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์
	สำนักปลัด
เกษตรอำเภอ



	7
	โครงการพัฒนางานฝืมือและหัตถกรรม
-อบรมเรื่องการทำผ้าย้อม
-อบรมเรื่องการทำผลิตภัณฑ์จักสาน
	เพื่อพัฒนางานฝืมือและหัตถกรรมการทำผ้าย้อมและผลิตภัณฑ์จักสาน
	60 ราย
	9,600

เกษตรอำเภอ
	
	9,600

เกษตรอำเภอ
	9,600

เกษตรอำเภอ
	จำนวนเกษตรกรที่อบรมในแต่ละหลักสูตร
	ได้รับพัฒนางาน   ฝืมือและหัตถกรรมการทำผ้าย้อมและผลิตภัณฑ์จักสาน
	สำนักปลัด
เกษตรอำเภอ



	8
	โครงการฝึกอบรมผู้นำสตรีเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มฯ
	เพื่อฝึกอบรมให้ผู้นำสตรีมีความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มให้ดีขึ้น
	200 ราย
	150,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้นำสตรีที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
	ผู้นำสตรีได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด
เกษตรอำเภอ




ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.4 แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร                               
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. พัฒนาบึงน้ำในพื้นที่

	3  แห่ง    

	-


	3  แห่ง

	-


	บึงในพื้นที่ได้รับการพัฒนา           
50 %
	-
	50 %
	50 %

	2. ขุดคูระบายน้ำเพื่อการเกษตร
	1  แห่ง
	-
	1  แห่ง
	1  แห่ง
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้
50 %
	-
	50 %
	50 %

	3. ขุดบ่อเลี้ยงปลาในนาร้าง
	9  บ่อ
	
	4 บ่อ
	5 บ่อ
	หมู่บ้านสระน้ำเพื่อการเกษตร           60 %
	-
	50 %
	60 %

	4. โครงการพัฒนาการประมงน้ำจืด
	9 หมู่
	-
	9 หมู่
	-
	ส่งเสริมราษฎรให้ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาน้ำจืดและสามารถเพิ่มรายได้ ร้อยละ 40
	-
	40%
	-

	5.โครงการส่งเสริมการทำนา

	203 ไร่/23 ราย
	100 ไร่
	100 ไร่
	3 ไร่
	ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พื้นที่นาร้างให้เป็นนาข้าวและปลูกพืชผัก ร้อยละ 100
	49 %
	98 %
	100%


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.4  แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
	             ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการพัฒนาบึงน้ำธรรมชาติ      
- บ้านสะเก (บึงลูโบะอูแด,และบึง
ลูโบะปาฮาว)  ม.1

3 บึงลูโบะมูบา  ม.6
	เพื่อเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  และการเลี้ยงปลาตามธรรมชาติ

	2  แห่ง
1  แห่ง
	  - 

-
	
	800,000

อบต.
900,000
อบต.
	-
-
	จำนวนบึงที่ขุดเพื่อเป็นแหล่งน้ำ
	ราษฎรมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและมีแหล่งปลาน้ำจืด

	ส่วนโยธา


	2


	โครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อการเกษตรสายอายมูบา  ม.5


	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้

	1  แห่ง

	-
	
	-
	600,000
อบต.

	จำนวนคูระบายน้ำที่ได้ขุด
	มีคูระบายน้ำ
เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตร
	ส่วนโยธา


	3
	โครงการขุดบ่อปลาในนาร้าง ม.1-9
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เลี้ยงปลาในพื้นที่นาร้าง
	9 บ่อ
	-
	
	150,000
อบต.
	-
	จำนวนบ่อปลาที่ขุดในนาร้าง
	ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เลี้ยงปลาในพื้นที่นาร้าง
	สำนักปลัด


	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการพัฒนาการประมงน้ำจืด
-ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน
-ส่งเสริมเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
	เพื่อส่งเสริมราษฎรให้ประกอบอาชีพการเลี้ยงปลาน้ำจืดและสามารถเพิ่มรายได้
	9 หมู่
	-
	
	900,000
อบต.
	-
	จำนวนราษฎรที่เลี้ยงปลาน้ำจืด
	ราษฎรมีอาชีพการเลี้ยงปลาน้ำจืดและเพิ่มรายได้
	สำนักปลัด

	5
	โครงการส่งเสริมการทำนา
-การปรับปรุงนาร้างให้เป็นนาข้าว
-การปรับปรุงพื้นว่างเปล่าเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่/พืชผัก
	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้พื้นที่นาร้างให้เป็นนาข้าวและปลูกพืชผัก
	203 ไร่/23 ราย
	124,100
อบต./เกษตรอำเภอ
	
	124,100
อบต./เกษตรอำเภอ
	14,100
เกษตรอำเภอ
	จำวนพื้นที่นาที่ปลูกพืชผัก
	ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พื้นที่นาร้างให้เป็นนาข้าวและปลูกพืชผัก
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.5 แนวทางการพัฒนา ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า                            
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

	4  จุด     

	-


	-  จุด  

	4  จุด

	พื้นที่เกษตรมีระบบไฟฟ้าครบ         
100 %
	-
	-
	100 %

	2. โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นฆ่าหญ้า ม.1-9
	9 หมู่
	-
	3 เครื่อง
	-
	ราษฎรใช้ในการกำจัดวัชพืชทางการเกษตร ครบ 100%
	-
	100%
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ
4.5  แนวทางการพัฒนา ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า   
	       ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
- สายสะเกใน –ภูเขา  ม.1

- กลุ่มบ้านบาโงตาหยง  ม.5

- สายดูซงโต๊ะแม  ม.8

- สายสวนพลู  ม.8


	เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร

	1  จุด
1  จุด
1  จุด
1  จุด

	-

-

-

-


	
	-

-

-

-


	300,000

300,000

300,000

300,000

อบต.
	จำนวนราษฎรที่มีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร
	ราษฎรมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร

	ส่วนโยธา


	2
	โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นฆ่าหญ้า ม.1-9
	เพื่อให้ราษฎรใช้ในการกำจัดวัชพืชทางการเกษตร
	3 เครื่อง
	-
	
	100,000

อบต.
	-
	จำนวนเครื่องพ่นฆ่าหญ้าที่จัดซื้อ
	ราษฎรใช้ในการกำจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ    
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  ซื้อที่ดินและก่อสร้างสนามกีฬากลาง
	1  สนาม
	-
	1  สนาม

	-
	สามารถบริการประชาชนได้เพียงพอ 
100 %
	-
	100 %
	-

	2.  ซื้อที่ดินและก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน
	3  สนาม
	2  สนาม
	-
	1  สนาม
	สามารถบริการให้หมู่บ้านได้ 33.33% 
	66.66%
	-
	33.33%

	3. ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมสวนสาธารณะประจำตำบล 

	1  แห่ง    

	-

	1  แห่ง 

	-

	หมู่บ้านมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ      
50 %
	-
	50 %
	-

	4. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ม.8
	1 แห่ง
	-
	1 แห่ง
	-
	เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสนามกีฬากลาง ร้อยละ 60 %
	-
	60 %
	-


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	6.โครงการก่อสร้างอาคารละหมาดพื้นที่สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ม.8
	1 แห่ง
	-
	1 แห่ง
	-
	ให้ประชาชนใช้ปฏิบัติศาสนกิจได้ร้อยละ 100%
	-
	100%
	-

	7. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสนามกีฬา อบต.
	1 แห่ง
	-
	1 แห่ง
	-
	ให้ราษฎรใช้ปฏิบัติศาสนกิจ 100%
	-
	100%
	-

	8. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล
	1 แห่ง
	1 แห่ง
	-
	-
	ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสนามกีฬากลาง 100 %
	100 %
	-
	-

	9.โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา อบต.พร้อมรั้วสนามและลู่วิ่ง
	1 แห่ง
	-
	-
	1 แห่ง
	จัดทำที่นั่งชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักกีฬา ร้อยละ 100 %
	-
	-
	100 %


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

5.1  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	จัดซื้อที่ดิน พร้อมถมดินสำหรับสนามกีฬา(เพิ่มเติม)
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสนามกีฬากลาง
	1  สนาม

	1,500,000

อบต.
	
	-
	-


	จำนวนพื้นที่ที่ถมดินเพื่อสร้างสนาม
	เยาวชนและประชาชนมีสนามกีฬา
	สำนักปลัด,ส่วนโยธา

	2


	จัดซื้อที่ดินและก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน  ม.1-9
	เพื่อให้เยาวชนมีลานกีฬาประจำหมู่บ้าน
	2  สนาม
(พื้นที่ 2 ไร่)
	-
	
	-


	300,000

อบต.
	จำนวนพื้นที่สนาม
	เยาวชนและราษฎรมีลานกีฬา
	สำนักปลัด,

	3
	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นสนามกีฬาฟุตบอล ม.7
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสนามกีฬากลาง
	5 ไร่
	450,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนพื้นที่สนาม
	เยาวชนและประชาชนมีสนามกีฬา
	สำนักปลัด

	4
	โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6 (ศูนย์ออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน)
	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
	1 หลัง
	-
	
	200,000
อบต.
	-
	จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง
	ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบริเวณอบต.กรงปินัง
	เพื่อให้สนามกีฬามีความพร้อมสามารถจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้
	1 แห่ง
	500,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนสนามกีฬาที่ปรับปรุง
	สนามกีฬาอบต.มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
	สำนักปลัด

	6
	โครงการก่อสร้างอาคารละหมาดพื้นที่สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ม.8
	เพื่อให้ประชาชนใช้ปฏิบัติศาสนกิจ
	ขนาด 6*8 ม.
	 -
	
	100,000
อบต.
	-
	จำนวนอาคารละหมาด
	ประชาชนใช้ปฏิบัติศาสนกิจ
	ส่วนโยธา


	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสนามกีฬา อบต.
	เพื่อให้ราษฎรใช้ปฏิบัติศาสนกิจ
	1 หลัง
	-
	
	500,000

อบต.
	-
	จำนวนอาคารอเนกประสงค์
	ประชาชนใช้ปฏิบัติศาสนกิจ
	ส่วนโยธา

	8

	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล
	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีสนามกีฬากลาง
	1  สนาม

	2,690,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


	
	-
	-


	จำนวนสนามฟุตซอลได้รับการก่อสร้าง
	เยาวชนและประชาชนมีสนามกีฬา
	สำนักปลัด,ส่วนโยธา

	9
	โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬา อบต.พร้อมรั้วสนามและลู่วิ่ง
	เพื่อจัดทำที่นั่งชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักกีฬา
	1 สนาม
	-
	
	-
	20,000,000
อบต./เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	จำนวนอัฒจันทร์สนามได้รับการก่อสร้าง
	สามารถจัดทำที่นั่งชมการแข่งขัน และให้กำลังใจนักกีฬา
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  โครงการจัดซื้อสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1  โครงการ
	1 โครงการ
	เยาวชนมีอุปกรณ์กีฬา       
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการหรือองค์กรประชาชนเพื่อการกีฬา
	6 โครงการ
	2  โครงการ
	2  โครงการ
	2  โครงการ
	กิจกรรมด้านกีฬาได้รับการสนับสนุนจาก อบต. 100%
	100%
	100%
	100%

	3.ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการตามโครงการด้านกีฬา
	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	กิจกรรมด้านกีฬาได้รับการสนับสนุนจาก อบต. 100%
	100%
	100%
	100%


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.2  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสนับสนุนให้เยาวชนในหมู่บ้าน ม.1-9
	เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬา
	วัสดุกีฬา  9  ชุด

	120,000

อบต.
	
	120,000

อบต.
	120,000

อบต.
	จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับวัสดุกีฬา
	เยาวชนสนใจการเล่นกีฬา
	สำนักปลัด


	2


	งบประมาณให้ศูนย์กีฬาตำบลกรงปินัง  หรือศูนย์เยาวชน
หรือชมรมกีฬาในตำบลตามโครงการอบรมการกีฬา
	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางการกีฬา

	3  โครงการ

	60,000

อบต.

	
	60,000

อบต.


	60,000

อบต.

	จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้ชมรม
	กิจกรรมด้านกีฬาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

	สำนักปลัด


	3
	ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการตามโครงการด้านกีฬา
	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
	3  โครงการ
	30,000

อบต.
	
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.

	จำนวนกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน
	กิจกรรมด้านกีฬาได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.3  แนวทางการพัฒนา  การบริการสาธารณสุข               
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	แผนอัตรากำลังพนักงานเพียงพอ
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2.  รับการถ่ายโอนสถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข
	2  แห่ง
	2  แห่ง
	-
	-
	รับถ่ายโอน
100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	3.  อุดหนุนส่วนราชการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขหรือบริการด้านสาธารณสุข
	9 โครงการ
	3 โครงการ
	3 โครงการ
	3 โครงการ
	สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ 100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	4.  จัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยฯ
	2 ครั้ง
	1  ครั้ง
	-
	1  ครั้ง
	สามารถจัดทำป้ายได้ครบตามเป้าหมาย
	100 %
	100 %
	100 %

	5.  โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านความสะอาดภายในมัสยิด
	3 ครั้ง
	1  ครั้ง
	1 ครั้ง
	1  ครั้ง
	สามารถสร้างจิตสำนึก ในการรักษาความสะอาดภายในมัสยิด
	33%
	66%
	100%


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	6.  โครงการผู้บริหารอบต.และสมาชิก พบปะเยี่ยมเยียนแม่และเด็กหลังคลอด
	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	เป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่และเด็กคลอดใหม่
	33%
	66%
	100%

	7. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	สามารถแก้ไขปัญหาผู้ประสบสาธารณภัยได้
	100 %
	-
	-

	8. โครงการอบรมบุคลากร
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	อบรมให้กับบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ  60
	60%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.3  แนวทางการพัฒนา  การบริการการสาธารณสุข
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	ปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล
	เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

	3  ครั้ง

	-


	
	-


	-


	จำนวนแผนที่มีการปรับปรุงครั้ง
	สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


	2


	อุดหนุนงบประมาณให้รพ.สต. 2 แห่ง
- รพ.สต.บ้านอุเผะ  ม.5


	เพื่อการป้องกันโรคระบาด

	3  โครงการ

	10,000

อบต.
	
	10,000

อบต.
	10,000

อบต.
	จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้ รพ.สต.
	สามารถป้องกันโรคระบาด

	สำนักปลัด


	
	- รพ.สต. บ้านลือมุ  ม.8


	
	3  โครงการ

	10,000

อบต.
	
	10,000

อบต.
	10,000

อบต.
	จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้ รพ.สต.
	สามารถป้องกันโรคระบาด

	สำนักปลัด

	3
	รับการถ่ายโอนสถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข

	เพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขี้น

	2  แห่ง

	-
	
	-
	-
	จำนวนสถานบริการที่ถ่ายโอน
	สามารถรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
	สำนักปลัด


	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	4
	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์สาธารณสุข (ศ.สมช.) ม.1-9
	เพื่อให้ ศ.สมช. มีความเข้มแข็งและสามารถบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
	1 ครั้ง
(9  ศูนย์)
	105,000

อบต.

	
	100,000

อบต.

	100,000

อบต.

	จำนวนศูนย์ศ.สมช.ที่ได้รับ
	ศ.สมช.มีความ
เข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	5


	 จัดทำป้ายรณรงค์ด้านสาธารณสุข

	เพื่อการรณรงค์ด้านสาธารณสุข

	 2  ครั้ง/ปี

	10,000

อบต.

	
	-
	-


	จำนวนป้ายรณรงค์
	สามารถดำเนินการรณรงค์เกี่ยวกับสาธารณสุข
	 สำนักปลัด


	6


	ตั้งงบประมาณสมทบให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับตำบล
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

	1  ครั้ง

	190,000

อบต.

	
	-
	-
	จำนวนไม่เกินร้อยละ40 ของงบประมาณ
	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

	สำนักปลัด


	7


	สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
เพื่อใช้ในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

	9 หมู่

	90,000

(เงินอุดหนุนทั่วไป)
	
	-
	-
	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนให้ อสม.
	ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
	สำนักปลัด


	8


	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านความสะอาดภายในมัสยิด

	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดภายในมัสยิด
	9  หมู่

	200,000

อบต.


	
	-
	-
	จำนวนประชาชนมีจิตสำนึกมากขึ้น
	ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดในมัสยิดที่ดีขึ้น
	สำนักปลัด



	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	9


	โครงการผู้บริหารอบต.และสมาชิกพบปะเยี่ยมเยียนแม่และเด็กหลังคลอด
	เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่และเด็กหลังคลอดให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	9 หมู่

	50,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนแม่และเด็กมีสุขภาพชีวิตดี
	แม่และเด็กได้รับกำลังใจในการดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	10
	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	เพื่อให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัย
	ตำบลกรงปินัง และพื้นที่ใกล้เคียง
	550,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัย
	สำนักปลัด

	11
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ในตำบลกรงปินัง พร้อมศึกษาดูงาน
	เพื่อฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกับอสม.เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	ตำบลกรงปินัง
	150,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนอสม.ที่ได้รับการฝึกอบรม
	อสม.ที่ได้รับการฝึกอบรม
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการเล่นกีฬา                
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด      
	3  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	สามารถสนองความต้องการของเยาวชนได้
60 %
	60 %
	60%
	60 %

	2.  พัฒนาทักษะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
	1  โครงการ
	1 โครงการ
	- โครงการ
	- โครงการ
	สามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านภัยยาเสพติดได้ 100 %
	100 %
	-
	-

	3.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนตามโครงการต้านยาเสพติด
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	สามารถสนองความต้องการของเยาวชนได้
50 %
	50 %
	50 %
	50 %

	4. โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ อบต.กรงปินัง
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	สามารถรณรงค์ให้เยาวชนหันมาใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกาย และลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ร้อยละ 60 %
	60 %
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการเล่นกีฬา
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด  (อบต.กรงปินังคัพ)
	เพื่อรณรงค์พิษภัย
ยาเสพติด
	3  โครงการ

	60,000

อบต.
	
	60,000

อบต.
	60,000

อบต.
	จำนวนโครงการต้านภัยยาเสพติด
	สามารถรณรงค์พิษภัยยาเสพติด
	สำนักปลัด


	2


	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา
	เพื่ออบรมให้ความรู้ ทักษะกับคณะกรรมการกีฬาระดับตำบล

	1  โครงการ

	70,000

อบต.

	
	-

	-

	จำนวนกรรมการผู้ตัดสินกีฬาที่ได้รับการอบรม
	กรรมการผู้ตัดสินกีฬาได้รับการอบรม

	สำนักปลัด


	3
	ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชน  ตามโครงการต้านยาเสพติด
	เพื่อรณรงค์พิษภัย
ยาเสพติด
	3  โครงการ
	15,000อบต.
	
	15,000อบต.
	15,000
อบต.
	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน
	สามารถรณรงค์พิษภัยยาเสพติดได้

	สำนักปลัด

	4
	โครงการรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และลดมลภาวะโลกร้อนอบต.กรงปินัง
	เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนหันมาใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกาย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
	1 โครงการ
	30,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเยาวชนที่เข้าปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
	สามารถรณรงค์ให้เยาวชนหันมาใช้จักรยานเพื่อออกกำลังกาย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.2  แนวทางการพัฒนา  การอบรมและรณรงค์
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่(ดะวะห์)

เพื่อห่างไกลยาเสพติด
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	แก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  150  คน
	150 คน
	150 คน
	150  คน

	2.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ  หรือองค์กรเอกชนในการจัดอบรมภัยยาเสพติด
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน 9 หมู่
	9  หมู่
	9  หมู่
	9  หมู่

	3.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการตามโครงการบำบัดและตรวจสารเสพติด    
	2  โครงการ
(400  ชุด)
	-
	1  โครงการ
(200  ชุด)
	1  โครงการ
(200  ชุด)
	ดำเนินการด้านการตรวจและบำบัดผู้เสพติดได้ครบ
100 %
	-
	80 %
	100 %

	4. โครงการอบรมผู้นำในหมู่บ้าน

	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	ผู้นำหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
	9 หมู่
	9 หมู่
	9 หมู่

	5. โครงการอบรมเด็กนักเรียนตาดีกาภาคฤดูร้อน เพื่อต่อต้านยาเสพติด
	1 โครงการ
	1 โครงการ (1 รุ่น)
	-
	-
	เยาวชนมีความเข้มแข็ง
	9 หมู่
	9 หมู่
	9 หมู่

	6.โครงการค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	 -
	-
	แก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่น้อยกว่า  50  คน
	50 คน
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 1. การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.2  แนวทางการพัฒนา  การอบรมและรณรงค์
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการอบรมการปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่  (ดะวะห์) เพื่อห่างไกลยาเสพติด
	เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่เยาวชน

	เยาวชนในตำบล 150 คน
	120,000

อบต.

	
	120,000

อบต.


	120,000

อบต.

	จำนวนเยาวชนที่เข้ารับการอบรม
	สามารถป้องกันไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด
	สำนักปลัด


	2


	อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการตามโครงการอบรมหรือศาสนบำบัด
อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
	เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดและให้ผู้ป่วยยาเสพติดอยู่ในสังคมได้
	ประชาชนทั่วไปและเยาวชน
	30,000

อบต.

	
	30,000อบต.


	30,000
อบต.

	จำนวนงบประมาณที่อุดหนุน
	สามารถป้องกันไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด
	สำนักปลัด


	3
	ตามโครงการตรวจสารเสพติด
	เพื่อการป้องกันภัย
ยาเสพติด
	2 โครงการ(400  ชุด)
	10,000

อบต.
	
	10,000

อบต.
	10,000

อบต.
	จำนวนโครงการ
	สามารถป้องกันภัยยาเสพติด
	สำนักปลัด

	4
	โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา และเยาวชนหมู่บ้าน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ พร้อมศึกษาดูงาน
	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้นำหมู่บ้าน
	ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.,ผู้นำศาสนา เยาวชน
	400,000

อบต.
	
	400,000

อบต.
	400,000

อบต.
	จำนวนผู้นำหมู่บ้าน
	ผู้นำในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง
	สำนักปลัด

	5
	โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด
	เพื่อการป้องกันภัย
ยาเสพติด
	เด็กนักเรียนประมาณ 500 คน
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วม
	สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งกับติดยาเสพติด
	สำนักปลัด

	6
	โครงการค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนต้านภัยยาเสพติด
	เพื่อการป้องกันภัย
ยาเสพติด
	เด็กนักเรียนประมาณ 500 คน
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนเด็กนักเรียนที่เข้าค่าย
	สามารถป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งกับติดยาเสพติด
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม


7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดทำผังเมือง
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  การจัดทำผังเมือง
	1  ระบบ
	1  ระบบ
	-
	-
	อบต. มีผังเมือง 100  %
	100  %
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม


7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
7.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดทำผังเมือง
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการจัดทำผังเมือง อบต.
	เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
	1  ระบบ
	50,000

อบต.

	
	-
	-
	จำนวนผังเมืองที่ได้รับการจัดระเบียบ
	เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	สำนักปลัด,ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
6. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม


7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.2  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบกำจัดขยะครบวงจร
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.โครงการจัดซื้อถังขยะ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	2.โครงการกำจัดขยะและสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมให้เทศบาลนครยะลา
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	ใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะและสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมให้ (ทน.ยะลา)
	ทิ้งขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	-
	-

	3. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	4.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชน  เพื่อการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	อบต. มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ
	อบต. มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ
	อบต. มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ
	อบต. มีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ

	5.โครงการรณรงค์การใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	จัดเก็บและขนขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60 ของครัวเรือน
	-
	60 %
	-

	6. โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	อบต.จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่น้อยกว่าร้อย 50 ของพื้นที่
	50%
	-
	-

	7.โครงการก่อสร้างเตาเผา ขยะ จำนวน 2 เตา
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและควบคุมมลพิษในอากาศ ร้อยละ 60
	60 %
	-
	-

	8. โครงการจัดซื้อกระบะบรรทุกขยะมูลฝอย      แบบอัดท้าย ไฮโดรลิค พร้อมค่าติดตั้งขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม.
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	แก้ไขปัญหาปริมาณขยะในชุมชน
	60 %
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
6. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม


7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
7.2  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบกำจัดขยะครบวงจร
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก  (เพิ่มเติม)ทรงเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร
	เพื่อกำจัดขยะและรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	1 โครงการ
	300,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนถังขยะ
	สามารถกำจัดขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด


	2

	โครงการกำจัดขยะและสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมให้เทศบาลนครยะลา
	เพื่อกำจัดขยะและรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

	1  โครงการ

	120,000

อบต.

	
	120,000

อบต.


	120,000

อบต.

	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนกำจัดขยะ
	สามารถกำจัดขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด


	3
	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
	เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการเก็บ แยกขยะ ตามวิธีการและกระบวนการที่ถูกต้อง
	1 โครงการ
	200,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ
	ประชาชนรู้จักวิธีการเก็บ แยกขยะ ตามวิธีการและกระบวนการที่ถูกต้อง
	สำนักปลัด


	4
	อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ
ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
	2  ครั้ง
	10,000

อบต.

	
	10,000

อบต.
	10,000

อบต.
	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
	สามารถรักษา
สิ่งแวดล้อม
	สำนักปลัด


	5
	โครงการจัดซื้อกระบะบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ไฮโดรลิค พร้อมค่าติดตั้ง
	เพื่อให้สามารถจัดเก็บขยะได้เพิ่มขึ้น
	1 โครงการ
	730,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวน 1 คัน
	สามารถเพิ่มปริมาณจัดเก็บขยะได้มากขึ้น
	สำนักปลัด



	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	6
	โครงการรณรงค์การใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน
	เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและควบคุมมลพิษในอากาศ
	1 โครงการ
	-
	
	30,000.-
อบต.
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมรณรงค์การใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน
	สามารถรณรงค์และแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและควบคุมมลพิษในอากาศ
	สำนักปลัด

	7
	โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินและฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
	1  โครงการ
	10,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครง
	ทำให้สภาพดินมี ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	8
	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของดินและฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
	1  โครงการ
	10,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าร่วมโครง
	ทำให้สภาพดินมี ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	9
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชให้สามารถขยายพันธุ์พืชเพิ่มขึ้น
	1  โครงการ
	10,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนพันธุ์พืชที่ได้รับการอนุรักษ์
	ทำให้สภาพดินมี ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	10
	โครงการก่อสร้างเตาเผา ขยะ จำนวน 2 เตา
	เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและควบคุมมลพิษในอากาศ
	จำนวน 2 เตา ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 ยาว 2.50 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร
	5,200,000
(เงินอุดหนุนเฉพาะ)
	
	-
	-
	จำนวนเตาเผาขยะที่ได้รับการก่อสร้าง
	สามารถแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมได้
	สำนักปลัด/ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข




- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 -







8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	อบต.มีแผนอัตรากำลังครบ   100 %
	100 %
	100 %
	100 %


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
     -







8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.1  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  
	   ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
	เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
	3  ครั้ง
	-
	
	-
	-
	จัดทำแผนอัตรากำลังเสร็จครบถ้วน
	อบต.มีแผนอัตรากำลังครบถ้วน
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
  -







8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากร
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  จัดอบรมพนักงาน  ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.และศึกษาดูงาน
	3  ครั้ง
	1 ครั้ง
	1  ครั้ง
	1 ครั้ง
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%

	2.  ส่งพนักงาน  ผู้บริหาร สมาชิก อบต. เข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานอื่นจัด
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน
 100 %
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 
100 %
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100 %

	3.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ  หรือองค์กรเอกชน  จัดโครงการอบรมบุคลากร
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%
	บุคลากรได้รับการพัฒนาครบถ้วน 100%

	4.  โครงการอบรมมวลชนในตำบล พร้อมศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรักท้องถิ่นและรักประเทศ
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1 ครั้ง
	1  ครั้ง
	มวลชนได้รับการอบรมและเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง 100 %
	มวลชนได้รับการอบรมและเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง 100 %
	มวลชนได้รับการอบรมและเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง 100 %
	มวลชนได้รับการอบรมและเกิดทัศนคติที่ถูกต้อง 100 %


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 -







8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาบุคลากร  
	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการฝึกอบรม ผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมศึกษาดูงาน
	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น  

	1  ครั้ง/ปี

	350,000

อบต.

	
	300,000

อบต.

	300,000

อบต.

	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
	บุคลากรได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
	สำนักปลัด


	2


	ส่งพนักงาน  ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.เข้ารับการอบรม ตามที่หน่วยงานอื่นจัด
	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละหลักสูตร   
	ตามความจำเป็น

	250,000

อบต.

	
	300,000

อบต.


	300,000

อบต.

	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
	บุคลากรได้รับ
การพัฒนาและเพิ่มได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น
	สำนักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา

	3


	อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการหรือเอกชนจัดโครงการอบรมบุคลากร
	เพื่อพัฒนาบุคลากร

	ตามความจำเป็น

	20,000อบต.

	
	20,000อบต.


	20,000
อบต.

	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนการจัดอบรม
	บุคลากรได้รับการพัฒนา

	สำนักปลัด


	4
	โครงการจัดอบรมมวลชนในตำบลพร้อมศึกษาดูงาน  เพื่อสร้างความรักท้องถิ่นและรักชาติ ตลอดจนการปรองดองและสมานฉันท์
	เพื่อสร้างความมั่นคงและสันติสุขในตำบล
   
	3  ครั้ง
	500,000

อบต.


	
	300,000

อบต.


	300,000

อบต.


	จำนวนครั้งจัดอบรมมวลชน
	สามารถสร้างความสันติสุขในตำบล
	สำนักปลัด



	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	5
	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอกรงปินัง ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปกป้องสถาบันอำเภอกรงปินัง
	เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้มแข็งสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจใน การปกป้องสถาบัน
	จำนวน 50 คนต่อรุ่น
	-
	
	50,000.-
	-
	จำนวนผู้เข้าอบรมทบทวน อสป.
	ชุมชนมีความเข้มแข็งในการเป็นอาสาสมัครปกป้องสถาบัน
	สำนักปลัด/อำเภอกรงปินัง

	6
	การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต
	เพื่อสร้างจิตสำนึก เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	จัดฝึกอบรมหรือสนับสนุนโครงการอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้นำองค์กรชุมชน 
	15,000

อบต.
	
	15,000

อบต.
	15,000

อบต.
	จำนวนผู้เข้าอบรม
	บุคลากรของ อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลเสียหายและความร้ายแรงของการทุจริต
	ทุกส่วน

	7
	โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบABC)
	เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้บัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน
	ประชาชนในพื้นที่ตำบลกรงปินัง
	50,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผู้เข้าอบรม
	แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้บัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาอาคารสถานที่
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)
	1 หลัง
	1 หลัง
	-
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม 100%             
	100% 
	-
	-

	2. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำหรับบริการประชาชน
	1 หลัง
	1 หลัง
	-
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม 100%             
	100% 
	-
	-

	3. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
	1 หลัง
	 -
	1 หลัง
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม  100%            
	-
	100%
	-

	4.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เพิ่มเติมพร้อมห้องประชุมสภา
	1 หลัง
	1 หลัง
	-
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม100%              
	100%
	-
	-

	5. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน
	1 หลัง
	1 หลัง
	-
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม100%              
	100%
	-
	-

	6.โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด พร้อมห้องน้ำ ห้องส้วมบริเวณสนามฟุตบอล อบต.กรงปินัง 
	1 หลัง
	1 หลัง
	-
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม 100%             
	100%
	-
	-

	7.โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1 หลัง
	1 หลัง
	-
	-
	อบต.มีอาคารพร้อม100%              
	100%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม


8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาอาคารสถานที่
	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ (ปรับปรุงต่อเติม)
	เพื่อให้ อบต.มีสถานที่ในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์และพัสดุต่าง  ๆ
	1  หลัง
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
	500,000

อบต.

 
	
	-
	-
	จำนวนอาคารโรงเก็บพัสดุที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติม
	อบต.มีสถานที่ในการเก็บวัสดุ อุปกรณ์และพัสดุต่าง  ๆ
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำหรับบริการประชาชน
	เพื่อให้อบต.สามารถให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	จำนวน 1 หลัง กว้าง 2 ม. ยาว 15 เมตร
	250,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนอาคารโรงจอดรถที่ได้รับการก่อสร้าง
	อบต.สามารถให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
	ส่วนโยธา

	3
	 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ อบต.กรงปินัง
	เพื่อให้ อบต.มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
	1 หลัง
	-
	
	1,000,000

อบต.
	-
	จำนวนอาคารอเนกประสงค์
	อบต.มีสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
	ส่วนโยธา

	4
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เพิ่มเติมพร้อมห้องประชุมสภา
	เพื่อให้ อบต.มีอาคารสำนักงานรองรับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและมีห้องประชุมสภาที่ได้มาตรฐาน
	1 หลัง
	15,800,000

อบต.

 
	
	-
	-
	จำนวนอาคารสำนักงานที่ได้รับการก่อสร้าง
	อบต.มีอาคารสำนักงาน สามารถรองรับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและมีห้องประชุมสภาที่ได้มาตรฐาน
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	5
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน
	เพื่อให้อบต.สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน
	1 หลัง
	2,000,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนอาคารศูนย์บริการประชาชนได้รับการก่อสร้าง 1 แห่ง
	อบต.มีอาคารสำนักงาน สามารถรองรับพนักงานที่เพิ่มขึ้นและมีห้องประชุมสภาที่ได้มาตรฐาน
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด พร้อมห้องน้ำ ห้องส้วมบริเวณ  อบต.กรงปินัง
	เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในขณะจัดกิจกรรมและบริการประชาชนทั่วไป
	1 หลัง
	800,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนอาคารละหมาดที่ได้รับการก่อสร้าง
	เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจในขณะจัดกิจกรรมและบริการประชาชนทั่วไป
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อให้ อบต.มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1  หลัง
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
	800,000

อบต.

  
	
	-
	-
	จำนวนอาคารปภ.ที่ได้รับการก่อสร้าง
	อบต.มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการบริหารงาน อบต.

	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1. จัดซื้อวัสดุ  ครุภัณฑ์  เพื่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	อบต.มี
ครุภัณท์เพียงพอ
	อบต.มี
ครุภัณท์เพียงพอ
	อบต.มี
ครุภัณท์เพียงพอ
	อบต.มี
ครุภัณท์เพียงพอ


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1.เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 3. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน


8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.4 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการบริหารงาน  อบต.

	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(บันไดซ่อมไฟชนิดพับเก็บได้)
	เพื่อให้ อบต. มีอุปกรณ์ที่เพียงพอ
	1  อัน
	-
	
	13,000

อบต.
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีอุปกรณ์เพียงพอ
	สำนักปลัด


	2
	โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน
ระดับ  3-6 และระดับ 7-8
	เพื่อให้ อบต.มีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพนักงาน
	12  ชุด
	-
	
	-
	100,000

อบต.


	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	เพื่อให้ อบต. มีโต๊ะและเก้าอี้พร้อม
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	3
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดพกพา (Pocket PC)
	เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
	3  ชุด
	-
	
	70,000

อบต.


	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	เพื่อให้ อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกข้อมูล จปฐ.
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	4
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(เพิ่มเติม)
	เพื่อให้ อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
	10  ชุด
	500,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	5
	เครื่องพริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์(สี)
	เพื่อให้ อบต.มีเครื่องเครื่องพริ้นเตอร์เพียงพอ
	3 ชุด
	-
	
	60,000

อบต.
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	6
	เครื่องพริ้นเตอร์ชนิดธรรมดา (สี)
	เพื่อให้ อบต.มีเครื่องเครื่องพริ้นเตอร์เพียงพอ
	3 ชุด
	15,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	7
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา(Notebook)
	เพื่อให้ อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับจำนวนบุคลากร
	3  ชุด
	117,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอ
	สำนักปลัด,ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	8
	เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก
	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต.
	7 หลัง
	70,000

อบต.
	
	70,000

อบต.
	70,000

อบต.
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีเต็นท์ใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	สำนักปลัด


	9
	โครงการจัดซื้อตู้เย็นสำหรับ
ที่ทำการ อบต.
	เพื่อให้ อบต.มีตู้เย็นสำหรับบริการผู้บริหารพนักงานและประชาชน
	3 เครื่อง
	-
	
	21,000

อบต.
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	ผู้บริหาร พนักงานและประชาชนได้รับบริการตู้เย็นจาก อบต.
	สำนักปลัด


	10
	โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สำหรับสำนักงาน
	เพื่อให้ อบต.มีโทรทัศน์สำหรับบริการผู้บริหารพนักงานและประชาชน
	2 เครื่อง
	60,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	ผู้บริหาร พนักงานและประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์จาก อบต.เพียงพอ
	สำนักปลัด
กองคลัง



	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	11
	โครงการจัดซื้อตู้ชั้นวางเอกสาร
	เพื่อให้ อบต.มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
	ขนาด 2.0 ม. สูง 1.60 ม.
	-
	
	-
	50,000

อบต.
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา

	12


	โต๊ะเอนกประสงค์

	เพื่อให้ อบต.มีโต๊ะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
	10  ตัว

	-
	
	-


	25,000.-

อบต.
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีโต๊ะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
	สำนักปลัด


	13


	เก้าอี้ฟังคำบรรยาย

	เพื่อให้ อบต.มีโต๊ะเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
	30  ตัว

	-
	
	20,000.-

อบต.
	-


	จำนวนวัสดุได้จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมใช้งาน
	สำนักปลัด


	14


	โครงการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
	เพื่อให้วัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
	ตามความจำเป็น
	-
	
	50,000.-

 อบต.
	-


	จำนวนครั้งที่เครื่องมือ เครื่องใช้ได้รับการซ่อม
	วัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้สามารถใช้งานอยู่เสมอ
	สำนักปลัด


	15
	ถังเก็บน้ำพลาสติก
	เพื่อให้อบต.มีถังน้ำรองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้น
	ขนาด 1,000 ลิตร
	-
	
	10,000

อบต.
	-
	จำนวนถ้งพลาสติก
	อบต.มีถังน้ำรองรับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	16
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จราจร ไฟสัญญาณเตือนจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้งครบชุด
	เพื่อให้อบต.มีอุปกรณ์จราจรที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
	จำนวน 1 ชุด
	200,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีอุปกรณ์จราจรที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
	ส่วนโยธา

	17
	เครื่องอัดฉีดน้ำ
	เพื่อใช้ในงานล้างอัดฉีดรถยนต์ของ อบต.
	1 เครื่อง
	-
	
	10,000

อบต.
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	งานล้างอัดฉีดรถยนต์ของ อบต.สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
	ส่วนโยธา

	18
	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง ลำโพง ครบชุด
	เพื่อให้ อบต.มีอุปกรณ์พร้อมมากยิ่งขึ้น
	1 ชุด
	150,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีอุปกรณ์พร้อมมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	19
	โครงการจัดซื้อพัดลมแบบขาตั้งพื้นหรือพัดลมไอน้ำ
	เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆ
	2 ชุด
	50,000
อบต.
	
	
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	20
	โครงการจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์แบบเคลื่อนที่
	เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกงานการนำเสนอ
	1 ชุด
	60,000.-

อบต.


	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	งานด้านการนำเสนอของมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด



	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	21
	เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงแบบเคลื่อนที่
	เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกงานการนำเสนอ
	1 ชุด
	50,000.-
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีอุปกรณ์พร้อมมากยิ่งขึ้น
	สำนักปลัด

	22
	โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
	เพื่อให้ อบต.ได้ใช้งานด้านสาธารณสุขในการกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลกรงปินังและพื้นที่ใกล้เคียง
	2 เครื่อง
	-
	
	-
	60,000.-

อบต.
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.ได้ใช้งานด้านสาธารณสุขในการกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลกรงปินังและพื้นที่ใกล้เคียง
	สำนักปลัด

	23
	โครงการจัดซื้อป้าย Full color display LED พร้อมติดตั้ง
	เพื่อให้อบต.สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
	จำนวน 1 ชุด
	1,000,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อ ครบชุด
	อบต.มีอุปกรณ์พร้อมมากยิ่งขึ้น
	ส่วนโยธา


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาคุณภาพของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข


8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์การดับเพลิงและการกู้ภัย  .
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ

	2.  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชน  ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง

	3. โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะบาดาล
พร้อมอุปกรณ์
	1 เครื่อง
	-
	1เครื่อง
	-
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	-
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	-

	4.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	3  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  57-59
	ปี 57
	ปี 58
	ปี 59
	ปี  57-59
	ปี 57
	ปี 58
	ปี 59

	5.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน

	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
	อบต.มีวัสดุอุปกรณ์เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ

	6.โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง
	ประชากรได้รับการคุ้มครอง

	7.อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอกรงปินังตามโครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
	1 โครงการ
	-
	1โครงการ
	-
	อบต.สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
	-
	อบต.ได้สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอ
	-

	8.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   อปพร. หลักสูตร(จัดตั้ง)หรือการฝึกทบทวน อปพร.
	3  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย
	บุคลากรได้รับการอบรมทางด้าน
สาธารณภัย


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	9.โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1 โครงการ
	-
	1 คัน
	-
	อบต.มีรถยนต์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 100%
	-
	100%
	-

	10. โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
	1 ศูนย์
	1 หน่วย
	-
	-
	สมาชิก อปพร.สามารถช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเบื้องต้นได้ 100%
	100%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาคุณภาพของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข







8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.5 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามหรือพกพา

	เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือราษฎร

	2  ชุด

	-


	
	60,000

อบต.


	60,000

อบต.

	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	สำนักปลัด


	2

	โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะบาดาล
พร้อมอุปกรณ์

	เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือราษฎร

	1  เครื่อง

	-


	
	300,000

อบต.


	-


	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	มีอุปกรณ์พร้อมในการช่วยเหลือราษฎร
	สำนักปลัด


	3

	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

	2  โครงการ 

	-
	
	20,000

อบต.


	20,000

อบต.


	บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านป้องกันภัยครบหลักสูตร
	อบต.มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากรได้รับการพัฒนา
	สำนักปลัด



	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชน

	เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
	6  เครื่อง
	-
	
	30,000

อบต.


	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
	สำนักปลัด


	5
	โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือราษฎร
	ตามความจำเป็น
	100,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	อบต.มีเครื่องมือพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย
	สำนักปลัด


	6
	อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอกรงปินังตามโครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
	เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
	1 โครงการ
	-
	
	-
	30,000

อบต.
	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านรักษาความสงบ
	สามารถรักษาความสงบในพื้นที่
	สำนักปลัด

	7
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. หลักสูตร(จัดตั้ง)หรือการฝึกทบทวน อปพร.
	เพื่อให้ อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	1 โครงการ
	100,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนสมาชิก อปพร.ครบ
	อปพร.มีความพร้อม
	สำนักปลัด


	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	8
	โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อให้ อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
	1 โครงการ
	-
	
	1,000,000

อบต.
	-
	จำนวนครุภัณฑ์ที่อบต.จัดซื้อครบถ้วน
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	สำนักปลัด

	9
	โครงการจัดตั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย         เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
	เพื่อให้สมาชิก อปพร.สามารถช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเบื้องต้นได้
	1 หน่วย
	150,000
อบต.
	
	-
	-
	จัดตั้งหน่วยกู้ชีพเพิ่ม
	สมาชิก อปพร.สามารถช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเบื้องต้นได้
	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน



8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.6  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  จัดทำแผนที่ภาษี
	1  ระบบ
	1  ระบบ
	-
	-
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	2.  บริการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	3.  จัดอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	-
	-
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	4.  จัดทำป้ายกำหนดชำระภาษี
	1  ป้าย
	1 ป้าย
	-
	-
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน







8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.6 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้   
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี

	เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ

	1  ระบบ

	2,000,000

อบต.


	
	-


	-


	ระบบแผนที่ภาษีมีความสมบูรณ์
	อบต.สามารถจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
	สำนักปลัด,กองคลังและส่วนโยธา


	2


	โครงการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน

	เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ

	3  ครั้ง

	-


	
	-


	-


	จำนวนครั้งที่จัดเก็บภาษี
	อบต.สามารถจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
	กองคลัง


	3


	โครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี

	เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ

	3  ครั้ง

	100,000.-

อบต.


	
	-

	-

	จำนวนครั้งที่อบรมให้ความรู้
	อบต.สามารถจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
	สำนักปลัด


	4
	โครงการจัดทำป้ายกำหนดระยะเวลาชำระภาษี
	เพื่อให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพ
	1 โครงการ
(9 หมู่บ้าน)
	18,000.-

อบต.


	
	-


	 -


	จำนวนครั้งที่มีการประชาสัมพันธ์
	อบต.สามารถจัดเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

	สำนักปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.  เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 -







8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต.   


8.7  แนวทางการพัฒนา  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ตตำบล
	1  ศูนย์ 
	1  ศูนย์
	-
	-
	ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและบริการเคลื่อนที่
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาของ อบต.  ร้อยละ 60% 
	60%
	-
	-

	3.  จัดอบรมประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (อุดหนุนงบประมาณหรือดำเนินการเอง)
	2  ครั้ง
	-
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	ประชาชนเข้าใจระบบการปกครอง
	-
	ประชาชนเข้าใจระบบการปกครอง
	ประชาชนเข้าใจระบบการปกครอง

	4.  เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	ประชาชนรู้ถึงบทบาทของ อบต.
	ประชาชนรู้ถึงบทบาทของ อบต.
	ประชาชนรู้ถึงบทบาทของ อบต.
	ประชาชนรู้ถึงบทบาทของ อบต.

	5.  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภายใน อบต.

(ระบบแลน)
	1  ระบบ
	1 ระบบ
	-
	-
	บูรณาการข้อมูลและฐานข้อมูล อบต.
	100 %
	100 %
	100 %


	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	6.  อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ
	1  ครั้ง
	-
	1  ครั้ง
	-
	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอมีวัสดุเพียงพอ
	-
	60 %
	-

	7. จัดทำวารสารและแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.
	3 ครั้ง
	1 ครั้ง
	1 ครั้ง
	1 ครั้ง
	ประชาชนเข้าถึงข้อมูล 100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	8. ปรับปรุง/พัฒนาระบบเว็บไซต์ อบต.
	1 ครั้ง
	1 ครั้ง
	-
	-
	ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง อบต. ได้อีกช่องทางหนึ่ง ร้อยละ60
	60%
	-
	-

	9.โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชน/หอกระจายเสียงไร้สาย ของอบต.
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง อบต. ได้อีกช่องทางหนึ่ง ร้อยละ60
	60%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2.  เสริมสร้างยะลาสันติสุข



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
  -







8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารงาน  อบต. 

8.7 แนวทางการพัฒนา  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำ อบต.


	เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและบริการอินเตอร์เน็ตตำบล

	1  ศูนย์

	20,000

อบต.


	
	-


	-


	จำนวนศูนย์
	สามารถบริการข้อมูลและอินเตอร์เน็ตตำบลให้ประชาชน
	สำนักปลัด


	2
	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและบริการเคลื่อนที่
	เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและจัดทำแผนชุมชน, ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ,ทบทวนแผนพัฒนาสามปีของอบต.
	1 ครั้ง
	30,000
อบต.
	
	-
	-
	จำนวนครั้ง
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน สามารถจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
	สำนักปลัด

	3

	โครงการจัดอบรมประชาชน
เกี่ยวกับการปกครอง

	เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

	2  ครั้ง

	-


	
	20,000

อบต.


	20,000

อบต.


	จำนวนครั้ง
	ประชาชนเข้าใจหลักการปกครองท้องถิ่น
	สำนักปลัด



	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	4

	โครงการเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา

	เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชน

	3  ครั้ง

	-


	
	-


	-

	จำนวนครั้ง
	ประชาชนเข้าใจหลักการปกครองท้องถิ่น รู้ถึงบทบาทของ อบต.
	สำนักปลัด


	5

	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภายใน อบต. (ระบบแลน)
	เพื่อบูรณาการข้อมูลและฐานข้อมูล
	1  ระบบ

	200,000

อบต.


	
	-


	-


	จำนวนระบบ
	บูรณาการข้อมูลและฐานข้อมูล
	สำนักปลัด


	6
	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอประจำอำเภอกรงปินัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558)
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	1 โครงการ
	20,000อบต.


	
	-
	-
	ไม่เกิน
ร้อยละ5 ของจำนวนงบประมาณที่สามารถสนับสนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง
	ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่
	สำนักปลัด อบต.กรงปินัง ร่วมกับสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกรงปินัง

	7
	จัดทำวารสาร  อบต.
	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.
	จัดทำวารสาร อบต.  จำนวน
1,700  เล่ม
	65,000

อบต.
	
	65,000

อบต.
	65,000

อบต.
	จำนวนเล่ม
	ประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานของ อบต. อย่างกว้างขวาง
	สำนักงานปลัด


	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	8
	จัดทำแผ่นพับ
	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.
	จัดทำแผ่นพับ  จำนวน  3,000 แผ่น
	20,000

อบต.
	
	20,000

อบต.
	20,000

อบต.
	จำนวนแผ่น
	ประชาชนในพื้นที่และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผลการดำเนินงานของ อบต. อย่างกว้างขวาง
	สำนักงานปลัด

	9
	ปรับปรุง/พัฒนาระบบเว็บไซต์ อบต.
	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ อบต. ทางสื่อเว็บไซต์
	เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบเว็ปไซต์ของ อบต. ให้สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์
	10,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนระบบ
	ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง อบต. ได้อีกช่องทางหนึ่ง
	สำนักงานปลัด

	10
	โครงการปรับปรุงสถานีวิทยุชุมชน/หอกระจายเสียงไร้สาย ของอบต.
	เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
	ทำผังรายการ 1 ผัง เพื่อหอกระจายเสียงไร้สายให้มีประสิทธิภาพ
	100,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนผังรายการ
	ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง อบต. ได้อย่างทั่วถึง
	สำนักงานปลัด


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาคุณภาพของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข







9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

9.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน          
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	3  โครงการ
	1  โครงการ
(9 หมู่บ้าน)
	1  โครงการ
(9 หมู่บ้าน)
	1  โครงการ
(9 หมู่บ้าน)
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอ
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอ
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอ
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอ

	2.  ก่อสร้างอาคารศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	3  หลัง
	1  หลัง
	1  หลัง
	1  หลัง
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีอาคารสถานที่ร้อยละ 60 %
	40 %
	50 %
	60 %

	3. โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เช่น สถานที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	-
	-
	มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ และคนชรา ร้อยละ 80 %
	80%
	-
	-

	3. อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกรงปินัง
	3 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	1 โครงการ
	ศูนย์ฯมีงบประมาณดำเนินกิจกรรมเพียงพอ
	ศูนย์มีงบประมาณเพียงพอ
	ศูนย์มีงบประมาณเพียงพอ
	ศูนย์มีงบประมาณเพียงพอ

	4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับ สตรี เด็ก และเยาวชน
	3 โครงการ
	3 โครงการ
	-
	-
	สตรี เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม ร้อยละ 60
	60%
	-
	-


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาคุณภาพของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข







9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
9.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน         
	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

	เพื่อให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอ

	3  โครงการ
(9  หมู่)


	90,000

อบต.


	
	90,000

อบต.


	90,000

อบต.

	จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ฯ
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอต่อการช่วยเหลือชาวบ้าน
	สำนักปลัด


	2
	ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	เพื่อให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
มีที่ทำการ
	3  หลัง
	200,000

อบต.
	
	250,000

อบต.
	270,000

อบต.

	จำนวนอาคารศูนย์สงเคราะห์
	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านมีอาคารที่ทำการ
	ส่วนโยธา

	3.
	โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เช่น สถานที่จอดรถ ทางลาด ห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา
	1  โครงการ
	250,000

อบต.
	
	-
	-
	จำนวนโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
	ผู้พิการ ทุพพลภาพและคนชรา มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการติดต่อราชการ
	ส่วนโยธา


	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	4
	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกรงปินัง
	เพื่อให้ศูนย์มีงบประมาณดำเนินกิจกรรมเพียงพอ
	3 โครงการ
	30,000

อบต.
	
	30,000

อบต.
	30,000

อบต.
	จำนวนงบประมาณสนับสุนนศูนย์พัฒนาครอบครัว
	ศูนย์ฯมีงบประมาณดำเนินกิจกรรมเพียงพอ
	สำนักปลัด

	5
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
	สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก
(9 หมู่บ้าน)


	150,000

อบต.


	
	-
	-
	จำนวนครอบครัวที่เข้าอบรม
	ครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
	สำนักปลัด


	6
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
	เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง
	45,000

อบต.


	
	-
	-
	จำนวนเด็กเยาวชน
	เด็กวัยรุ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
	สำนักปลัด



	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	7
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
	ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี และเยาวชน
	45,000

อบต.


	
	-
	-
	จำนวนความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวลดลง
	สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
	สำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาคุณภาพของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข







9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

9.2     แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะห์ผู้ยากไร้                         
	โครงการ
	เป้าหมายเชิงปริมาณ
	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

	
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60
	ปี  58-60
	ปี 58
	ปี 59
	ปี 60

	1.  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ                    
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.100%
	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.100%
	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.100%
	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจาก อบต.100%

	2.  ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก 
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
	3  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	1  ครั้ง
	ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.100%
	ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.100%
	ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.100%
	ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.100%

	3.  โครงการตั้งงบประมาณเพื่อเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในตำบล
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ตามความจำเป็น
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต.100%
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต.100%
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต.100%
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับเบี้ยยังชีพจาก อบต.100%

	4.  โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
	3  โครงการ
	1 โครงการ
	1  โครงการ
	1  โครงการ
	ผู้ประสบภัยฯ ได้รับการเยียวยาจาก อบต.100%
	ผู้ประสบภัยฯ ได้รับการเยียวยาจาก อบต.100%
	ผู้ประสบภัยฯ ได้รับการเยียวยาจาก อบต.100%
	ผู้ประสบภัยฯ ได้รับการเยียวยาจาก อบต.100%


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. พัฒนาคุณภาพของประชาชน



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
 2. การส่งเสริมด้านสาธารณสุข







9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
9.2  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะห์ผู้ยากไร้    
	      ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1


	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัย
	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
	ตามความจำเป็น

	150,000

อบต.
	
	180,000

อบต.
	200,000

อบต.
	จำนวนผู้ประสบภัยลดลง
	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ
	สำนักปลัด


	2


	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาสในสังคม
	เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
	3  ครั้ง

	 100,000

อบต.


	
	100,000

อบต.


	100,000

อบต.

	ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือครบถ้วน
	ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
	สำนักปลัด


	3


	โครงการตั้งงบประมาณเพื่อเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล

	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
	ตามที่ได้สำรวจแต่ละปี

	12,000
อบต.

	
	12,000
อบต.
	12,000
อบต.

	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบ

	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ

	สำนักปลัด


	4
	โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
	เพื่อให้ผู้ประสบภัยฯได้รับการเยียวยาจาก อบต.
	3  โครงการ
	50,000

อบต.
	
	50,000

อบต.
	50,000

อบต.
	ผู้ประสบภัยฯได้รับการเยียวยาจาก อบต.เพิ่มขึ้น
	ผู้ประสบภัยฯได้รับการเยียวยาจาก อบต.
	สำนักปลัด




	บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	

	องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
	

	ตามกรอบการประสานที่ (กำหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด)
	

	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	ชื่อโครงการ
	งบประมาณ
	รวม
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

	
	
	ปี 2558
	ปี 2559
	ปี 2560
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาสาเวง-กีเยาะ หมู่ที่ 6
	9,327,000
	-
	-
	9,327,000
	อบจ.

	 
	(ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 2,000 เมตร หรือ
	 
	 
	 
	 
	

	 
	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุเป-บาตูฮาปา หมู่ที่ 9
	4,695,000
	-
	-
	4,695,000
	อบจ.

	 
	(ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่
	 
	 
	 
	 
	

	 
	น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	รวมทั้งสิ้น จำนวน  2    โครงการ
	14,022,000
	-
	-
	14,022,000
	


ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. เสริมสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่
3. การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม


1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1แนวทางการพัฒนา
	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาสาเวง-กีเยาะ หมู่ที่ 6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร 
	9,327,000
อบจ.ยะลา
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางเกษตรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุเป-บาตูฮาปา หมู่ที่ 9
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 1,000 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร
	4,695,000
อบจ.ยะลา

	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางเกษตรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบองอ-แม่น้ำปัตตานี ม.6 

ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม.
	1,740,000
อบจ.ยะลา

	
	-
	
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมท่อเหลี่ยม สายบาตูฮาปา ม.9 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม.
	-
	
	1,740,000

อบจ.ยะลา
	-
	
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาดังสะโต-บันนังสาเรง 
ม.3 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	1,740,000
อบจ.ยะลา

	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	6
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาดังสะโต-กีเยาะ ม.3 

ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ความยาว 1,150 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร
	3,786,300

อบจ./เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	7
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงย-แม่น้ำปัตตานี ม.5 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 ม.
	6,960,000

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	8
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงย-กีเยาะ ม.5 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	8,700,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบองอกลาง ม.6
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 2.50 ม. ยาว 700 ม. ยาว 0.15 ม.
	-
	
	1,522,500

อบจ.ยะลา
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	10
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะโละบือยา ม.7 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม.
	3,300,000

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	
	-
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	11
	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำปัตตานี ม.7 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรทางน้ำและส่งเสริมการท่องเที่ยว
	จำนวน 1 จุด
	-
	
	-
	3,000,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	มีเส้นทางคมนาคมทางน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถฟื้นฟูการสัญจรทางน้ำและการท่องเที่ยว
	ส่วนโยธา

	12
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดนัด-ภูเขา ม.7
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 4 ม. ยาว  500 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	1,740,000

อบต./อบจ.ยะลา
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	13
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายลือมุในริมคลอง ม.8           ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	-
	1,800,000

อบต./อบจ.ยะลา
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	14
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสวนพลู ม.8 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ราษฎรสัญจรและลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอดปี
	กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
	-
	
	1,600,000
อบต./
อบจ.ยะลา
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ราษฎรสามารถสัญจรได้ตลอดปี
	ส่วนโยธา

	15
	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรอบสนามฟุตบอลหมู่บ้านลือมุ ม.8 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
	กว้าง 1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 1,000 ม. พร้อมฝาปิด
	-
	
	3,200,000
อบต./อบจ.
	-
	มีคูระบายน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถระบายน้ำได้ดี
	ส่วนโยธา

	16
	โครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายสวนพลูและสายดูซงโตะแม ม.8

 ต.กรงปินัง
	เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ดีสามารถเป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี
	กว้าง 4.00 ม. 

ยาว 1,600 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.30 ม.
	-
	
	2,500,000

อบต./อบจ.
	-
	มีเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	ถนนมีสภาพที่ดีและใช้เป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร
	ส่วนโยธา

	17
	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมสวนสาธารณะประจำตำบล
	เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	3  แห่ง
	-
	
	-
	3,000,000

อบต./อบจ.
	มีสนามกีฬาได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	มีสถานที่เล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจประจำตำบล
	ส่วนโยธา


	ที่
	โครงการ
	วัตถุประสงค์
	เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
	งบประมาณและที่มา
	ตัวชี้วัด (KPI)
	ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
	หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

	
	
	
	
	2558
(บาท)
	
	2559
(บาท)
	2560
(บาท)
	
	
	

	18
	โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา ม.2
	เพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำ
	1 หมู่
	-
	
	2,000,000
อบต./อบจ.
	-
	มีระบบประปาได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำได้
	ส่วนโยธา

	19
	โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งแม่น้ำปัตตานี บริเวณหมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8 และ 9
	เพื่อป้องกันการกัดเซาะดินลงสู่แม่น้ำ
	ระยะทาง 10 กิโลเมตร
	 -
	
	-
	15,000,000
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	มีกำแพงกันตลิ่งได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
	สามารถป้องกันการกัดเซาะของดินไหลลงสู่แม่น้ำ
	ส่วนโยธา


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558 – 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา
	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  
ท่อระบายน้ำและท่าเทียบเรือ
	
	
	
	
	
	
	
	

	     (1)  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หรือ
ถนนลาดยางหรือถนนทางเท้า
	14 โครงการ

	4,359,000


	31 โครงการ

	10,984,796

	20 โครงการ

	12,288,000

	65 โครงการ

	27,631,796


	(2) โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก
	5 โครงการ
	1,075,000
	14 โครงการ
	5,032,516
	9 โครงการ
	4,454,632
	28 โครงการ
	10,562,648

	(3)โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนน
	1 โครงการ
	290,000
	5 โครงการ
	3,674,800
	1 โครงการ
	250,000
	7 โครงการ
	4,214,800

	(4)โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด
	6 โครงการ
	1,827,000
	13 โครงการ
	8,075,500
	16 โครงการ
	4,492,300
	35 โครงการ
	14,394,800

	(5)โครงการก่อสร้างสะพานหรือ
ท่อเหลี่ยม หรือกำแพงกันตลิ่ง
	- โครงการ

	-

	3 โครงการ

	1,840,600

	4 โครงการ

	19,000,000
	7 โครงการ

	22,667,600



	(6)โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
ขุดลอก
	2 โครงการ

	470,000


	1 โครงการ

	231,000

	1 โครงการ

	150,000

	4 โครงการ

	851,000




	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	     1.2  แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
(1) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกกลุ่มบ้าน
	1 โครงการ
(28 กลุ่มบ้าน)
	3,498,000
	1 โครงการ

(14 กลุ่มบ้าน)
	3,607,000
	1 โครงการ
(7 กลุ่มบ้าน)
	2,339,000
	3 โครงการ
(49 กลุ่มบ้าน)
	9,444,000

	(2) ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะหมู่บ้าน
	1 โครงการ
(100 ชุด)
	310,500
	1 โครงการ (8 กลุ่มบ้าน)
	395,000
	1 โครงการ
(4 กลุ่มบ้าน)
	105,000
	1 โครงการ
(100ชุด)
	810,500

	1.3  พัฒนาพื้นที่สาธารณะในตำบล
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)  สำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะในตำบล
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	84,000
	1 โครงการ
	84,000

	    (2)  ก่อสร้างรั้วที่ดินสาธารณะ
	-
	-
	3 โครงการ
	164,000
	12 โครงการ
	1,737,000
	15 โครงการ
	1,901,000

	    (3)  ปรับภูมิทัศน์
	2 โครงการ
	20,000
	2 โครงการ
	240,000.-
	1 โครงการ
	160,000.-
	5 โครงการ
	420,000.-

	    (4) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/ศาลาริมทาง
	-
	-
	1 โครงการ
	200,000
	1 โครงการ
	150,000.-
	2 โครงการ
	350,000

	   (5) โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/ติดตั้งชุมโคมไฟ
	1 โครงการ
	100,000
	1 โครงการ
	50,000
	-
	-
	2 โครงการ
	150,000

	      1.4  จัดระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
	
	
	
	
	
	
	
	

	     (1)  ก่อสร้างระบบประปาฯ

	-

	-


	-


	-


	1 โครงการ 
(ม.1)
	200,000

	1 โครงการ
(ม.1,)
	200,000.-




	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	     (2)  ซ่อมแซมและบำรุงรักษาประปา
	2 โครงการ
	571,000.-
	3 โครงการ
	1,090,000.-
	-
	-
	3 โครงการ
	1,661,500.-

	     (3)  ขยายท่อประปาให้ทั่วถึง
	-
	-
	2 โครงการ
	1,250,000.-
	2 โครงการ
	350,000-
	4 โครงการ
	1,600,000.-

	     (4)  ขุดบ่อน้ำตื้น
	-
	-
	1 โครงการ (21จุด)
	210,000
	1 โครงการ
(3 จุด)
	30,000.-
	2 โครงการ
	240,000.-

	     (5) ขุดบ่อบาดาลและปรับปรุงบ่อบาดาล
	-
	-
	2 โครงการ
	310,000.-
	1 โครงการ
	1,250,000
	3 โครงการ
	1,560,000.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 
	32 โครงการ
	33,288,500
	95 โครงการ
	54,190,912
	57 โครงการ
	47,039,932
	184 โครงการ
	134,519,344


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	2.  การพัฒนาด้านการศึกษา
     2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
	
	
	
	
	
	
	
	

	     (1)  โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี
	1 โครงการ
	80,000.-
	1 โครงการ
	80,000.-
	1 โครงการ
	80,000.-
	3 โครงการ
	240,000.-

	     (2) อุดหนุนงบประมาณให้โรงเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปี
	-
	-
	1 โครงการ

	60,000.-


	-

	-

	1 โครงการ

	60,000.-



	 (3)  จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน และที่
อ่านหนังสือพิมพ์
	2 โครงการ

	60,000.-


	2 โครงการ

	70,000.-


	2 โครงการ

	75,000.-


	6 โครงการ

	205,000.-



	     (4)  อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
	1 โครงการ
	2,800,000.-
	1 โครงการ
	2,900,000.-
	1 โครงการ
	3,000,000.-
	3 โครงการ
	8,700,000.-

	     (5)  อาหารกลางวันโรงเรียน
	1 โครงการ
	3,400,000.-
	1 โครงการ
	3,500,000.-
	1 โครงการ
	3,500,000.-
	3 โครงการ
	10,400,000

	     (6)  โครงการจัดอบรมสำหรับเด็กนักเรียน
	3 โครงการ
	95,000.-
	-
	-
	-
	-
	3 โครงการ
	95,000.-

	     (7) โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ/มลายูกลาง สู่ประชาคมอาเซียน
	2 โครงการ
	100,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ

	100,000.-



	    (8) โครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น /พ่อ-แม่ดีเด่นระดับตำบล
	-
	-
	1 โครงการ

	30,000.-


	-
	-
	1 โครงการ

	30,000.-



	   (9) โครงการทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ผู้ด้อยโอกาส/เด็กนักเรียนที่ยากจนในตำบล
	2 โครงการ
	433,000
	-
	-
	-
	-
	2 โครงการ
	433,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	     2.2 จัดการศึกษาตามที่ได้รับการถ่ายโอน
     (1)  อุดหนุนงบประมาณให้สถานศึกษา
ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาและจัดอบรมบุคลากร ผดด.
	2 โครงการ

	40,000.-


	1 โครงการ

	45,000.-


	1 โครงการ

	50,000.-


	4 โครงการ

	135,000.-



	    (2)  สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้สถาน
ศึกษา
	1 โครงการ

	100,000.-


	4 โครงการ

	720,000.-


	2 โครงการ

	300,000.-


	7 โครงการ

	1,120,000.-



	(3) ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
	1 ครั้ง

	-


	1 ครั้ง

	-


	1 ครั้ง

	-


	3 ครั้ง

	-
                          

	(4) รับถ่ายโอนสถานศึกษา ตาม พรบ.

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
	3 โรง

	-


	-


	-


	-


	-


	3 โรง

	

	    (5) ก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงการปรับภูมิทัศน์
	1 ศูนย์

	600,000.-
	1 โครงการ

	500,000.-


	-


	-


	1 โครงการ

	1,100,000.-

                            

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2
	16 โครงการ
	7,708,000
	13 โครงการ
	7,905,000
	8 โครงการ
	7,005,000
	37 โครงการ
	22,618,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	3.  การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ศาสนา
     3.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างอาคาร
สถานที่
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) โครงการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค์อาคารตาดีกาหรือบาลาเซาะห์
	- โครงการ

	-

	8 โครงการ

	2,000,000.-


	-


	-


	8 โครงการ

	2,000,000.-



	(2) สนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง 
มัสยิด หรือบาลาเซาะห์ (ดำเนินการหรืออุดหนุน)
	- โครงการ

	-

	3 โครงการ

	410,000.-


	3 โครงการ

	510,000.-


	6 โครงการ

	920,000.-



	   (3) โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งเครื่องเสียง          บาลาเซาะห์ฯ
	- โครงการ

	-

	- โครงการ

	-

	2 โครงการ
	70,000.-
	2 โครงการ
	70,000.-

	  (4) โครงการจัดซื้อที่ดิน/ถมดิน พื้นที่สาธารณะ
	- โครงการ

	-

	1 โครงการ
	300,000.-
	1 โครงการ
	300,000.-
	2 โครงการ
	600,000.-

	  (5)โครงการก่อสร้างป้ายประกาศ
	- โครงการ

	-

	- โครงการ

	-

	1 โครงการ
	160,000.-
	1 โครงการ
	160,000.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	3.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนา
	
	
	
	
	
	
	
	

	     (1)  สนับสนุนองค์กรทางศาสนาหรือจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม
	4 โครงการ

	635,000.-


	3 โครงการ

	620,000.-


	3 โครงการ

	620,000.-


	10 โครงการ

	1,875,000.-



	     (2)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติท้องถิ่น
	3 โครงการ

	300,000.-


	3 โครงการ

	300,000.-


	3 โครงการ

	300,000.-


	9 โครงการ

	900,000.-



	(3) จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้โรงเรียนตาดีกา
และวัสดุครุภัณฑ์
	1 โครงการ

	120,000.-


	2 โครงการ

	420,000.-


	1 โครงการ

	350,000.-


	4 โครงการ

	890,000.-



	   3.3  แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรม
วันสำคัญของชาติ
	
	
	
	
	
	
	
	

	  (1)โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ    
	2 โครงการ
	40,000.-
	2 โครงการ
	40,000.-
	2 โครงการ
	40,000.-
	6 โครงการ
	120,000.-

	 (2)  โครงการประกวดเรียงความหรือ
ภาพวาดชิงทุนการศึกษา
	1 โครงการ

	20,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	3 โครงการ

	60,000.-



	(3) สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
	2 โครงการ
	70,000.-
	-
	-
	-
	-
	2 โครงการ
	70,000.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3
	13 โครงการ
	1,185,000
	23 โครงการ
	4,340,000
	16 โครงการ
	2,230,000
	55 โครงการ
	8,155,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	4.  การพัฒนาด้านอาชีพ
     4.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ราษฎร
     (1)  โครงการสนับสนุนวัสดุ  ครุภัณฑ์
เพื่อการผลิตให้กลุ่มอาชีพ
	6 โครงการ

	516,000.-


	3 โครงการ

	320,000.-


	3 โครงการ

	400,000.-


	12 โครงการ

	1,236,000.-



	(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ
กลุ่มอาชีพหรือศูนย์ฝึกอาชีพและปรับพื้นที่/ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่ม
	2 โครงการ

	530,000.-


	3 โครงการ

	1,730,000.-


	4 โครงการ

	1,030,000.-


	9 โครงการ

	3,290,000.-



	(3)โครงการให้กลุ่มอาชีพกู้ยืมเงิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
	1 โครงการ
(9 หมู่)
	200,000.-


	1 โครงการ
(9 หมู่)
	200,000.-


	1 โครงการ
(9 หมู่)
	200,000.-


	3 โครงการ

	600,000.-



	(4) โครงการจัดตั้งกองทุนรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร/จัดตั้งศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /โรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ

	1 โครงการ
(9 หมู่)

 
	200,000.-

 
	3 โครงการ
(9 หมู่)

 
	900,000.-

 
	1 โครงการ
(9 หมู่)

 
	200,000.-

 
	5 โครงการ
 
	1,300,000.-

  


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	4.2 แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และอาชีพ
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) โครงการจัดอบรมอาชีพให้ราษฎร
และศึกษาดูงาน
	1 โครงการ

	270,000.-


	1 โครงการ

	200,000.-


	1 โครงการ

	200,000.-


	3  โครงการ

	670,000.-



	(2) โครงการอุดหนุนส่วนราชการจัด
	1 โครงการ
	500,000.-
	1 โครงการ
	500,000.-
	1 โครงการ
	550,000.-
	3 โครงการ
	1,550,000.-

	อบรมอาชีพ
(3) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
กลุ่มอาชีพในตำบล
	1 โครงการ
(9 หมู่)
	90,000.-


	1 โครงการ
(9 หมู่)
	90,000.-


	1 โครงการ
(9 หมู่)
	90,000.-


	3 โครงการ

	270,000.-



	(4) โครงการจัดประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร โดยดำเนินการเอง  หรือ
อุดหนุนงบประมาณหน่วยงานอื่น
	1 โครงการ

	70,000.-


	1 โครงการ

	70,000.-


	1 โครงการ

	70,000.-


	3 โครงการ

	210,000.-



	(5) โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่
	3 โครงการ
	540,000.-
	1 โครงการ
	30,000.-
	1 โครงการ
	50,000.-
	5 โครงการ
	620,000.-

	4.3   แนวทางการพัฒนา พัฒนา
เทคโนโลยี
     (1)  โครงการจัดอบรมทางวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับส่งเสริมอาชีพ
	5 โครงการ
	265,005.-
	6 โครงการ
	211,505.-
	5 โครงการ
	181,015.-
	16 โครงการ
	657,525.-

	     (2)  โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการ
	1 โครงการ

	30,000.-


	1 โครงการ

	30,000.-


	1 โครงการ

	55,800.-


	5 โครงการ

	115,800.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	4.4 แนวทางการพัฒนา จัดหาแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตร
(1) โครงการพัฒนาบึงน้ำในพื้นที่

	-


	-


	-
	-

	1 โครงการ
(2 แห่ง)
	800,000.-

	1 โครงการ
(2 แห่ง)
	800,000.-


	(2)โครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อการ
เกษตร
	-
	-

	1 โครงการ

	900,000.-

	1 โครงการ

	600,000.-

	2 โครงการ
(1 แห่ง)
	1,500,000.-



	    (3)  โครงการขุดสระเพื่อการเกษตร
และการเลี้ยงปลาในบ่อ
	-
	-

	2 โครงการ

	1,050,000.-

	-
	-

	2 โครงการ
 (2 จุด)
	1,050,000.-



	(4) โครงการส่งเสริมการทำนาให้กับเกษตรกรในพื้นที่
	1 โครงการ

	124,100.-

	1 โครงการ

	124,100.-

	1 โครงการ

	14,100.-

	3 โครงการ
(1 ระบบ)
	262,300.-


	4.5 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร
(1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร
	-


	-


	-
	-

	1 โครงการ
(4 จุด)
	1,200,000.-


	1 โครงการ
(4 จุด)
	1,200,000.-



	(2) โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดพ่นฆ่าหญ้า
	-
	-
	1 โครงการ
	100,000.-
	-
	-
	1 โครงการ
	100,000.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4
	24 โครงการ
	3,335,105
	27 โครงการ
	6,455,605
	25 โครงการ
	5,640,915
	76 โครงการ
	15,431,625


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
     5.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างสนาม
กีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง
สนามกีฬา
	1 โครงการ

	1,500,000.-


	-
 
	-

	-


	-


	1 โครงการ
 
	1,500,000.-



	(2) โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง
ลานกีฬาประจำหมู่บ้านและปรับพื้นที่
	1 โครงการ

	450,000.-


	-


	-


	1 โครงการ

	300,000.-


	2 โครงการ

	750,000.-



	(3) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมสวนสาธารณะประจำตำบล 
	1 โครงการ

	2,690,000

	4 โครงการ

	850,000.-

	-

	-

	5 โครงการ

	3,590,000.-



	5.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการ
เล่นกีฬาและการออกกำลังกายของเยาวชน
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแก่เยาวชน
	1 โครงการ

	120,000.-


	1 โครงการ

	120,000.-


	1 โครงการ

	120,000.-


	3 โครงการ

	360,000.-



	(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการหรือองค์กรประชาชนเพื่อ
การกีฬา
	2 โครงการ

	90,000.-


	2 โครงการ

	90,000.-


	2 โครงการ

	90,000.-


	6 โครงการ

	270,000.-




	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	5.3 แนวทางการพัฒนาการบริการ
สาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1) โครงการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	1 โครงการ
	-
	3 โครงการ
	-

	(2) โครงการรับการถ่ายโอนสถาน
บริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข
	1 โครงการ
(2 แห่ง)
	-


	-


	-


	-


	-


	1 โครงการ
(2 แห่ง)
	-



	(3)โครงการอุดหนุนหรือสมทบงบประมาณให้ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
	5 โครงการ

	430,000.-


	3 โครงการ

	220,000.-


	3 โครงการ

	220,000.-


	11 โครงการ

	870,000.-



	   (4) โครงการจัดทำป้ายรณรงค์เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย
	1 โครงการ
	10,000-
	-
	-
	1 โครงการ
	10,000
	2 โครงการ
	20,000.-

	   (5) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคระบาด
	(1 ครั้ง)

-
	-
	1 โครงการ
	100,000.-
	(1 ครั้ง)

-
	-
	(2 ครั้ง)

1 โครงการ
	100,000.-

	(6) โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านความสะอาดภายในมัสยิด
	1 โครงการ
	200,000.-
	-
	-
	-
	-
	1  โครงการ
	200,000.-

	(7) โครงการผู้บริหารอบต.และสมาชิกพบปะเยี่ยมเยียนแม่และเด็กหลังคลอด
	1 โครงการ
	50,000.-
	1 โครงการ
	18,000.-
	1 โครงการ
	18,000.-
	3 โครงการ
	54,000.-

	(8) โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
	1 โครงการ
	550,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	550,000.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5
	17 โครงการ
	6,090,000
	12 โครงการ
	1,380,000
	9 โครงการ
	740,000
	38 โครงการ
	8,210,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	    6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา
(1) โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติด
	1 โครงการ

	60,000.-


	1 โครงการ

	60,000.-


	1 โครงการ

	60,000.-


	3 โครงการ

	180,000.-



	(2) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการ  หรือองค์กรเอกชนเพื่อ
กิจกรรมด้านกีฬา
	1 โครงการ

	15,000.-


	1 โครงการ

	15,000.-


	1 โครงการ

	15,000.-


	3 โครงการ

	45,000.-



	 (3)  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการหรือองค์กรเอกชนตามโครงการ
ต้านยาเสพติด
	1 โครงการ

	15,000.-


	1 โครงการ

	15,000.-


	1 โครงการ

	15,000.-


	3 โครงการ

	45,000.-



	(4) โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดมลภาวะโลกร้อน
	1 โครงการ

	30,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	30,000.-

	6.2 แนวทางการพัฒนาการอบรมและ
รณรงค์    
 (1) โครงการการอบรมการปฏิบัติธรรมเคลื่อนที่ (ดะวะห์)  เพื่อห่างไกลยาเสพติด  
	1 โครงการ

	120,000.-


	1 โครงการ

	120,000.-


	1 โครงการ

	120,000.-


	3 โครงการ

	360,000.-




	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	 (2)โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการ หรือองค์กรเอกชนในการ
จัดอบรมภัยยาเสพติด
	1 โครงการ

	 30,000.-


	1 โครงการ

	 30,000.-


	 1 โครงการ

	30,000.-


	3 โครงการ

	120,000.-



	(3) โครงการอุดหนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการ  ตามโครงการบำบัดและ
ตรวจสารเสพติด
	1 โครงการ

	10,000.-


	1 โครงการ

	10,000.-


	1 โครงการ

	10,000.-


	3 โครงการ

	30,000.-



	(4) โครงการอบรมผู้นำในหมู่บ้าน
	1 โครงการ
	400,000.-
	1 โครงการ
	400,000.-
	1 โครงการ
	400,000.-
	3 โครงการ
	1,200,000.-

	(5) โครงการอบรมเด็กนักเรียนตาดีกาภาคฤดูร้อน เพื่อต่อต้านยาเสพติด/ค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนฯ
	2 โครงการ

	100,000.-


	-

 
	-


	-


	-

 
	2 โครงการ

	100,000.-

 

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6
	11 โครงการ
	780,000.-
	7 โครงการ
	650,000.-
	7 โครงการ
	650,000.-
	25 โครงการ
	2,080,000.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวด
ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     7.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดทำผังเมือง    

     (1)  โครงการจัดทำผังเมือง
	1 ระบบ
	50,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 ระบบ
	50,000.-

	     7.2  แนวทางการพัฒนาการจัดระบบ
กำจัดขยะครบวงจร
(1) โครงการจ้างคนงานประจำรถขยะ
	1 โครงการ
	300,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	300,000.-

	    (2) โครงการจัดซื้อถังขยะ
	1 โครงการ
	226,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	226,000.-

	    (3) การจัดตั้งธนาคารขยะ
	1 โครงการ
	200,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	200,000.-

	(4) อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
	2 โครงการ

	10,000.-


	1 โครงการ

	10,000.-


	1 โครงการ

	10,000.-


	3 โครงการ
	30,000.-



	(5) โครงการรณรงค์การใช้ตะกร้าลดภาวะโลกร้อน
	- โครงการ
	-
	1 โครงการ
	30,000.-
	-
	-
	1 โครงการ
	30,000.-

	(6) โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
	1 โครงการ
	5,200,000
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	5,200,000

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 7
	7 โครงการ
	6,056,000.-
	2 โครงการ
	40,000.-
	1 โครงการ
	10,000.-
	9 โครงการ
	6,106,000.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	     8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารงาน อบต.

8.1 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง
     (1)  โครงการจัดทำแผนอัตรากำลัง
	1 ครั้ง
	-
	1 ครั้ง
	-
	1 ครั้ง
	-
	3 ครั้ง
	-

	     8.2  แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลากร
     (1)  โครงการจัดอบรมพนักงาน ผู้บริหาร  สมาชิก อบต.และศึกษาดูงาน
	1 ครั้ง

	300,000


	 1  ครั้ง


	300,000.- 


	1 ครั้ง

	300,000.-

	1 ครั้ง

	300,000.-



	     (2)  โครงการส่งพนักงาน ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.เข้าร่วมการอบรมตามที่
หน่วยงานอื่นจัด
	ตามความจำเป็น

	250,000.-


	ตามความ
จำเป็น

	300,000.-


	ตามความจำเป็น

	300,000.-


	ตามความจำเป็น

	850,000.-



	     (3)  โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ  หรือองค์กรเอกชนจัดโครงการอบรมบุคลากร
	ตามความจำเป็น

	145,000.-


	ตามความจำเป็น

	45,000.-


	ตามความจำเป็น

	45,000.-


	ตามความจำเป็น

	235,000.-




	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	   (4) โครงการจัดอบรมมวลชนในตำบล
ในตำบลพร้อมศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความ
รักท้องถิ่นและรักชาติ
	1 โครงการ

	300,000.-


	1 โครงการ

	300,000.-


	1 โครงการ

	300,000.-


	3 โครงการ

	900,000.-



	8.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาอาคาร
สถานที่
(1) ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ
	1 โครงการ
	500,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	500,000.-

	(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ อบต.
	 -

	-


	1 โครงการ

 
	1,000,000

	-

	-

	1 โครงการ

	1,000,000.-
 

	(3) ก่อสร้างอาคารห้องประชุมสภา
	1 โครงการ
	800,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	800,000.-

	(4) ก่อสร้างอาคารละหมาด พร้อมห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณอบต.
	1 โครงการ
	800,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	800,000.-

	(5) ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1 โครงการ

	800,000.-

	-

	-
	-
	-
	1 โครงการ
	800,000.-


	         8.4  แนวทางการพัฒนา พัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการบริหารงาน อบต.

     (1)  จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
	9 โครงการ
	1,722,000.- 
	9 โครงการ

	324,000.-


	6 โครงการ

	805,000.-


	24 โครงการ

	2,851,000.-

 


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	8.5 พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(1) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  การดับเพลิง
และครุภัณฑ์อื่นเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	- โครงการ

	-

	5 โครงการ
(1 ชุด)


	1,420,000.-


	1 โครงการ
(1 ชุด)


	60,000.-


	6 โครงการ
(2 ชุด)


	1,480,000.-



	     (2)  อุดหนุนงบประมาณให้ส่วนราชการเพื่อการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
	1 โครงการ

	30,000.-


	1 โครงการ

	30,000.-


	1 โครงการ

	30,000.-


	3 โครงการ

	90,000.-



	(3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1 โครงการ

	100,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	3 โครงการ

	140,000.-



	(4) จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
	1 ศูนย์
	150,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 ศูนย์
	150,000.-

	     8.6  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
     (1)  จัดทำแผนที่ภาษี
	1 โครงการ
	2,000,000.-
	-
	-
	-
	-
	1 โครงการ
	2,000,000.-

	     (2)  บริการจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน
	1 ครั้ง
	-
	1 ครั้ง
	-
	1 ครั้ง
	-
	1 ครั้ง
	-

	     (3)  จัดอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี
	1 โครงการ
	150,000.-
	- โครงการ
	-
	- โครงการ
	-
	1 โครงการ
	150,000.-

	     (4)  จัดทำป้ายกำหนดการชำระภาษี
	-


	-
	9 ป้าย
	18,000.-
	-
	-
	9 ป้าย

	18,000.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	     8.7  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ  ตาม  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)จัดทำศูนย์เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
	1 โครงการ
	20,000.-
	-
	 -
	-
	 -
	1  โครงการ
	20,000.-

	(2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและบริการเคลื่อนที่
	1 โครงการ
	30,000.-
	-
	 -
	-
	 -
	1  โครงการ
	30,000.-

	(3)เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา อบต.
	1 โครงการ

	-


	1 โครงการ

	-


	1 โครงการ

	-


	3 โครงการ
	-



	(4)จัดอบรมประชาชนเกี่ยวกับการ
เมืองการปกครอง
	-


	-


	1 โครงการ

	20,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	2 โครงการ
	40,000.-



	(5) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภายใน
อบต.  (ระบบแลน)
	1 ระบบ

	200,000.-


	-


	-


	-

 
	 -


	1 ระบบ
	200,000.-



	    (6) อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล
	1 โครงการ

	20,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	1 โครงการ

	20,000.-


	3 โครงการ
	60,000.-



	    (7) จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับและเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
	1 โครงการ

	95,000
	1 โครงการ

	85,000.-
	1 โครงการ

	85,000.- 
	 3 โครงการ 
	120,000.-

 

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 8
	33 โครงการ
	8,310,000
	28 โครงการ
	3,964,000
	18 โครงการ
	1,965,000
	79โครงการ
	14,239,000


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	    9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ
     9.1 การพัฒนาศูนย์สงเคราะห์ราษฎร
ประจำหมู่บ้าน
     (1)  อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
	1 โครงการ
(9  หมู่)
	90,000.-


	1  โครงการ
(9 หมู่)
	90,000.-


	1 โครงการ
(9 หมู่)
	90,000.-


	3 โครงการ
(9 หมู่)
	270,000.-



	     (2)  ก่อสร้างอาคารศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจำหมู่บ้าน 
	1 โครงการ
(1 หลัง)
	200,000.-


	 1 โครงการ
(1 หลัง) 
	250,000.-


	1  โครงการ
(1 หลัง)
	270,000.-


	3 โครงการ
(1 หลัง)
	720,000.-



	     (3) โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารสำหรับผู้พิการฯ
	1 โครงการ

	250,000.-


	- 
	-
	-


	-


	1 โครงการ

	250,000.-



	      (4)  อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกรงปินัง
	1 โครงการ

	30,000.-


	โครงการ

	30,000.-


	1 โครงการ

	30,000.-


	 3 โครงการ

	90,000.-



	      (5) โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	1 โครงการ
	45,000.-
	- 
	-
	-


	-


	1 โครงการ
	45,000.-

	     (6)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
	1 โครงการ
	45,000.-
	- 
	-
	-


	-


	1 โครงการ
	45,000.-

	     (7)โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและเยาวชน
	1 โครงการ
	45,000.-
	- 
	-
	-


	-


	1 โครงการ
	45,000.-


	ยุทธศาสตร์
	ปี  2558
	ปี  2559
	ปี  2560
	รวม  3  ปี

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	9.2  การสงเคราะห์ผู้ยากไร้
     (1)  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
	ตามความจำเป็น
	150,000.-
	ตามความจำเป็น
	180,000.-
	ตามความจำเป็น
	200,000.-
	ตามความจำเป็น
	530,000.-

	     (2)  ให้การสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการ
เด็ก  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
	1 โครงการ
	100,000.-


	1  โครงการ
	100,000.-


	1  โครงการ

	100,000.-


	3 โครงการ
	300,000.-



	      (3) โครงการตั้งงบประมาณเพื่อเบี้ย
ยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์

	1  โครงการ

	12,000.-


	1 โครงการ 

	12,000.-


	1 โครงการ 

	12,000.-


	3 โครงการ 

	36,000.-



	     (4)  จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ
	1 โครงการ
	50,000.-
	1 โครงการ
	50,000.-
	1 โครงการ
	50,000.-
	3 โครงการ
	150,000.-

	รวมยุทธศาสตร์ที่ 9
	11 โครงการ
	1,017,000
	8 โครงการ
	712,000
	7 โครงการ
	752,000
	20 โครงการ
	2,481,000


บัญชีประสานโครงการพัฒนา


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
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